湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建
试验室改造、装修服务询比采购公告
为满足湖南省双牌天子山抽水蓄能电站项目第三方土建试验室现场试验、检测需求，科学研究院需对湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建试验室进行改造、装修。根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招具备相应实施能力的装修公司进行询比采购。
一、公告时间
2025年3月3日至3月10日。
二、采购内容
1、项目实施地点：湖南省永州市双牌县麻江镇麻江村七组。参与采购报名的单位可以到“湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建试验室”进行现场勘察，勘察联系人：肖阳，联系电话：18644986912。
2、依据“湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建试验室改造、装修规划图（附件1）”对试验室进行装修、改造，主要内容包括新建房屋、旧房拆除、旧房改建、试验承台搭建、用电改造、上下水改造、墙面处理及装饰等工作，具体工作内容详见“湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建试验室改造、装修工程量报价清单（附件2）”。
3、工期要求：2025年3月12日至2025年4月11日。
三、供应商资格要求
1、基本条件：中华人民共和国境内注册的独立法人，具备房屋装饰装修相关资质。
2、信誉要求：“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。
3、税务要求：开具增值税专用发票。
4、质量要求：试验室的改造、装修质量必须满足行业相关规程规范或标准要求，同时须满足试验室的改造、装修设计要求。
5、进度要求：服务商必须在规定的工期内完工，否则，每延迟1天，罚款1000元，同时赔偿因改造、装修进度滞后给甲方带来的直接或者间接损失。
四、报名方式
1、报名时间：2025年3月3日至3月10日。
2、报名方式：通过电子邮件将报价单和营业执照扫描件发送至指定邮箱。
3、报名文件内容：
（1）报名单位的企业法人营业执照。
（2）报价单（盖企业鲜章）。 
4、报名文件递交截止时间：2025年3月10日9：00前。
5、报名文件接收邮箱：keyanyuan2022@163.com
6、报名联系人：肖阳  ，联系电话：18644986912  
五、评审方式及合同签订
由采购小组根据潜在服务商的报价、工程量清单及资质等因素综合评价、分析、确定最终服务商，确定服务商后3个工作日内签订合同。
六、付款方式
预付30%全额改造、装修服务费，试验室改造、装修完成且经甲方验收合格后，支付剩余70%全额改造、装修服务费。
七、联系方式
[bookmark: _GoBack]采购联系人：隋伟  ，联系电话： 13844161719 



中水东北勘测设计研究有限责任公司
2025年3月3日
附件：
1、 湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建试验室改造、装修规划图。
2、湖南省双牌天子山抽水蓄能电站第三方土建试验室改造、装修工程量报价清单。



