关于公开采购水电站大坝溢流坝段溢流面大修

项目（单组分聚脲防水、防腐）施工

劳务分包的公告

科学研究院拟采购施工劳务分包用于单组分聚脲防水、防腐施工，以满足水电站大坝溢流坝段溢流面大修需求。根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招相关劳务分包商进行询比采购。

一、公告时间

2025年6月6日至6月13日。

二、采购内容

1、劳务分包商负责水电站大坝溢流坝段溢流面大修项目（单组分聚脲防水、防腐）施工，大坝溢流面混凝土打磨、涂刷底剂、刮腻子、刮涂单组分聚脲、粘贴六菱布、改性金刚砂固强层等，其施工方法与工艺按照技术方案执行。上述原材料由采购方统一提供。

2、劳务分包商负责安全文明施工及临时设施内容，包括但不限于施工地面区域卫生清扫、降尘、材料分类码放、作业隔离区及现场临时仓库、临水临电系统的维保、临时设施搭拆等。机械信号指挥、临时用电、高空作业的安全管理等。

3、劳务分包商严格执行施工场地下发的安全文明施工手册内容或相关标准，不发生人身安全、机械设备等安全生产事故，确保安全文明施工合格工地。

4、总工期为 16 天（不包含入场培训时间及因天气原因造成的施工延误时间），劳务分包商接到通知后正式进场施工。

5、施工预计时间为：2025 年 6 月 14日至 2025 年 6 月 30日。

三、劳务分包商要求

1、基本条件：中华人民共和国境内注册的独立法人，具备相关资质。

2、信誉要求：“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

3、税务要求：开具增值税专用发票。

4、质量要求：劳务分包商必须严格按照技术方案、施工图、监理规程、技术交底、合同文件中的技术规范和国家及水利部现行有关技术规范的要求，健立健全自检体系，采取必要的技术、工艺措施，精心组织施工，确保工程内优外美，保证工程质量达到标准的优良工程等级。

5、安全要求：严格按照《建筑施工安全操作规程》实行全过程的安全施工，提高双方人员的安全保护意识，确保双方人员的人身安全，杜绝各类责任事故发生。劳务分包商方在施工过程中发生的安全事故，均由劳务分包商方全权负责、若产生法律责任与采购方无关。

四、报名方式

1、报名时间：2025年6月6日至6月13日。

2、报名方式：通过电子邮件将报价单和营业执照扫描件发送至指定邮箱。

3、报名文件内容：

（1）报名单位的企业法人营业执照。

（2）报价单（盖企业鲜章）。

4、报名文件递交截止时间：2025年6月13日9：00前。

5、报名文件接收邮箱：keyanyuan2022@163.com

6、报名联系人：孙乙庭 ，联系电话：18943975259

五、评审方式及合同签订

由采购小组根据潜在劳务分包商的报价、施工能力、售后服务等因素综合评价、分析、确定最终劳务分包商，确定劳务分包商后3个工作日内签订合同。

六、付款方式

合同签订后且劳务分包商进场施工满 5 日，采购方以电汇方式向劳务分包商支付50%合同价。余款结算：待劳务分包商全部施工完毕后5日内，采购方以电汇方式向劳务分包商支付合同价的尾款至100%。

合同签订时劳务施工费适用的增值税税率为3%，若合同执行过程中遇到增值税率调整，增值税金额应以最终开具增值税专用发票金额为准，同时合同价中不含税的金额保持不变，含税合同价相应调整。

七、联系方式

采购联系人：隋伟， 联系电话： 13844161719

中水东北勘测设计研究有限责任公司

2025年6月6日

附件：

水电站大坝溢流坝段溢流面大修项目（单组分聚脲防水、防腐）施工劳务分包采购报价清单