中水东北公司福建省南安抽水蓄能电站第三方试验室装修项目询价比选

采购人：中水东北勘测设计研究有限责任公司

2025年10月

目  录

第一章  采购公告

第二章  应答人须知

第三章  合同条款

第四章  工程量清单

第五章  采购标准和要求

第六章  应答文件格式

# 第一章  采购公告

中水东北公司福建省南安抽水蓄能电站第三方试验室装修询价比选

采购公告

## 1.采购条件

项目建设单位为中水东北勘测设计研究有限责任公司（以下简称“中水东北公司”），项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%，资金来源已落实，采购人为中水东北勘测设计研究有限责任公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。

## 2.项目概况与采购范围

详见采购公告附件。

## 3.应答人资格要求

3.1 应答人须满足如下通用资格要求：

（1）本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备承担所应答项目的资格条件；并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目应答。

（3）取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。

（4）应有良好的财务状况和商业信用。

（5）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被列入失信被执行人，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

（6）应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果，如应答人未提供企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容，或报告内容被评审小组认定有异议的，应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评审小组在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的，评审小组将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假应答进行否决。

（7）安全质量要求：

应答人不得存在下列情形：在应答截止日前半年内存在一般安全质量事故或1年内存在较大安全质量事故或2年内存在重大安全质量事故或3年内存在特大安全质量事故。事故鉴定报告认定无责任的除外。

3.2 应答人须满足如下专用资格要求：

（1）同时具备以下资质：①建筑工程施工总承包贰级及以上；②建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上。

（2）具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

### 3.3 不接受联合体应答。

3.4 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。

## 4.采购文件的获取

4.1 采购文件（电子文件）免费获取。

4.2 凡有意参加应答者，请于2025年10月20日至2025年10月23日08:00至16:00（北京时间，下同），联系招标人获取采购文件。

4.3 未按上述时间和方式获取采购文件的，将无法进行后续的应答及报价。

### 4.4 注意事项:采购文件澄清（或修改）发布在采购人网站。如因应答人自身原因遗漏查看采购文件澄清（或修改），后果自行承担。

## 5.应答文件的提交

### 5.1 应答文件提交的截止时间（应答截止时间，下同）：2025年10月27日9:00。

应答文件提交时间：所有应答文件应当在应答截止时间递交（提交）采购人。

纸质版应答文件（一正三副）提交地点：吉林省长春市朝阳区建设街377号。

电子应答文件采用U盘储存，随纸质版一并递交。

### 5.2 未按采购公告规定的时间和方式获取并下载采购文件的应答，采购人将不予受理。

## 6.发布公告的媒介

### 本次采购公告在招标人网站（https://www.neidri.com.cn/）上发布。

## 7.采购文件获取联系方式

采购人：中水东北勘测设计研究有限责任公司

地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号

邮编：130061

### 联系人电话：18584321253

# 第二章  应答人须知

  - 应答人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 1.8 | 分包 | 不允许 |
| 应答文件编制注意事项 | 3.2.2 | 报价方式 | 总价 |
|  | 3.2.3 | 最高限价 | 63.2万元 |
|  | 3.2.4 新增 | 预估采购规模 | 见第四章工程量清单 |
|  | 3.3.1 | 应答有效期 | 自应答截止日起90日。 |
|  | 3.4.1 | 应答保证金 | 本项目免收应答保证金，采购文件中保证金的相关要求均不适用。 |
|  | 3.4.3 | 应答保证金的退还 | 不适用 |
|  | 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
|  | 3.5.3 | 应答文件盖章要求 | （1）第六章应答文件格式中明确标明签字或盖章的文件，应打印并进行线下签字或盖章，然后以图片格式纵向插入编制的文件中。 （2）第六章应答文件格式中提供了格式文件的，应答人应按格式进行编制。对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的文件，视为无效文件。 （3）应答人如在应答文件中使用投标专用章，应提供法定代表人（单位负责人）签字或加盖公章说明该“投标专用章”与公章具备同等效力的证明文件。 |
|  | 3.5.4 新增 | 近年财务状况的年份要求 | 近一年 |
|  | 3.5.5新增 | 应答文件编制要求 | 对应答人提供的采购文件要求之外的文件，评审小组不作评审。 |
|  | 3.5.6新增 | 应答文件效力 | 全部文件应加密后上传至招标人邮箱。 |
| 应答文件递交 | 4.1 | 应答文件的装订与密封 | 应答人提交的纸质版应答文件，装订要求：A4纸打印（印刷）、清晰、工整、美观、胶装、不允许有活页和加页。应在应答文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”，应答文件的正本与副本应分别胶结装订成册，不得采用活页夹等其它装订方式。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 密封要求：正本一个包装、副本一个包装，然后把正本和所有副本全部密封在同一个包封内，有效电子文档（U盘储存）一份，信封密封；应答文件的密封必须使用密封封条，在应答文件袋（箱）每个开口处密封，并在密封条上盖供应商公章。 |
| 评审办法 | 6.4 | 排序和推荐成交 | 本项目推荐一名中标候选人。 |
|  | 6.5.3 | 算术错误修正 | 修改为: 应答报价有算术错误的，评审小组按以下原则进行修正： 1.应答文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 2.总价承包项目的单价与数量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准，改正单价； 3.单价承包项目的单价与数量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但单价有明显的小数点错误时，应以合价为准，改正单价。 4.若应答报价分项及汇总表中的应答总报价金额与相应的各分项报价的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分项报价的合计金额为准，改正应答报价分项及汇总表中相应部分的金额和总报价。 |
|  | 6.7.1 | 分值权重构成(总分100分) | 技术30%、商务10%、价格60% |
|  | 6.7.2 | 评分标准 | 技术、商务、价格评审因素详见应答人须知前附表附件一。 |
|  | 6.8.1 | 成交方式 | 采购人确定成交人1名。 评审小组不直接确定成交人，由评审小组推荐成交候选人1名｡采购人依据评审小组推荐意见确定成交人。 |
| 合同授予 | 7.1.1 | 新增 | 公示媒介：招标人网站（https://www.neidri.com.cn/） 公示期限：3日 |
|  | 7.1.2 | 新增 | 1.应答人或者其他利害关系人对项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间，实名以书面形式向采购人提出。提出异议的利害关系人，应提供关于利害关系的支撑材料。不受理匿名或其他形式的异议。 2.应按附件格式填写《评审结果异议单》，盖章扫描件发送至指定电子邮箱或传真电话，电子邮箱或传真电话详见成交候选人公示。 |
|  | 7.3 | 签订合同 | 补充： 当应答人出现下列情形时，取消应答人与采购人签订合同的资格，并且采购人保留追究应答人缔约过失责任的权利。 1.应答人在应答有效期内撤销应答文件。 - 2.成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金。 3.在提交应答文件截止时间后主动对应答文件提出实质性修改的。 4.应答人串通应答或有其他违法行为的。 5.国家法律法规及采购文件规定的其他情形。 |
| 纪律和监督 | 9.2 | 对应答人的纪律要求 | 补充： 在招标采购过程中，应答人或应答文件存在下列情形之一的，视为应答人相互串通应答： - 不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制，不同应答人的电子应答文件通过同一台电脑制作、上传。同一标包中，不同应答人编制电子应答文件（包括价格、技术、商务和资质业绩文件中任一类别）时使用的计算机硬件网卡MAC 地址（如有）、CPU 序列号和硬盘序列号均相同。 - 不同应答人委托同一单位或者个人办理应答人事宜（如应答过程中在获取采购文件、递交应答文件、提出澄清、提出异议、澄清回复、踏勘现场等阶段的联系信息一致，如联系人姓名、电话、邮箱、地址一致）。 - 不同应答人的应答文件载明的项目管理成员为同一人，除非应答人能够证明其不存在串通应答行为。 - （4）不同应答人的应答文件异常一致（如应答文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，应答文件整段内容一致（引用除外），应答文件排版格式一致等）。 - （5）不同应答人的应答文件上所加盖公司印章、签字相同。 - （6）不同应答人的应答文件相互混装。 - （7）不同应答人的应答报价呈规律性差异（如同一标包中不同应答人的应答报价呈等差数列或有规律性的百分比等）。 - 应答人存在串通应答或视为串通应答行为的，该应答人参与本次采购活动的所有标包将被否决。 |
| 其他 | 11 | 需要补充的其他内容 | 1.企业名称变更 凡资格业绩等证明文件中的公司名称与应答人名称不一致的，应提供应答人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的“名称变更证明”等相关证明材料。 2.应答截止时间止，提交应答文件的应答人为2家时，技术条件满足且报价合理的继续评审。 进入详评的应答人为2家时，技术条件满足且报价合理的继续评审。 3.增值税税率 应答人应按照国家规定税率填报增值税税率或征收率，应答人成交后，在合同履行期间应提供增值税专用发票原件，并按此进行合同结算，否则由此给项目单位造成的损失应由成交人承担。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。小规模纳税人在应答文件中须提供为小规模纳税人的佐证材料。 4.若本项目涉及农民工工资支付事宜，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院724号令）等国家有关法规，及时足额支付农民工工资。 5.踏勘现场 ☑不组织 □组织 踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ 联系人：/ 电话：/ 6.电子版应答文件可参考如下制作方式： 1）应答人按照第六章应答文件格式规定的目录仅提交必需的文件。 2）无需证明材料的应答部分，尽可能使用文字编辑，避免扫描图片。 3）优先使用黑白图片，分辨率为1024*768，更大尺寸图纸按比例适量增加。 4）图片压缩按照分辨率为150ppi/96ppi进行普通画质压缩，辅助使用OFFICE批量压缩工具。 5）应答人按照压缩建议生成的文件以满足屏幕清晰阅读即可，8-10张A4纸张大小图片应控制大小至1M以内。 6）对于图片类文件，可使用压缩软件进行压缩后插入WORD中上传系统，WORD中插入页面方向应为纵向。 7）可编辑文件应保存为docx或xlsx格式。 7.评审结果异议 （1）应答人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 （2）异议的提出应提供项目名称、项目编号、具体事项及依据，提出异议的主体应采用实名，须法定代表人或委托代理人签字、加盖公章并提供联系人及联系方式，以匿名形式、非书面形式提出的异议不予受理。 （3）采购人不保证应答报价最低的应答人成交，对未成交的原因，采购人不予解释｡ （4）采购人不保证按应答报价计算后得分最高的应答人成交，对未成交的原因，采购人不予解释。 8.当采购公告中的专用资格与采购标准和要求中要求的资格不一致时，应以采购公告为准，但采购标准和要求中的其它要求应答人应当响应。若设定了国家各级政府、行业协会等权威部门明令废止的资质条件，则该资质条件视为无效设定。 9.成交候选人履约能力审查 （1）成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。 （2）采购人认为有必要复核成交人资质业绩原件的，有权要求成交人在成交公示后提供资质、业绩证明等原件至采购代理机构，评审小组对原件和应答文件提供的证明文件的一致性进行复核。复核通过后发出成交通知书。具体的核实安排将书面通知成交人。 （3）成交人资质、业绩证明文件原件与应答文件中证明文件不一致的，或复核过程中提供虚假资料的，或不参与资质、业绩证明文件原件复核的，纳入招标人供方评价黑名单。 10.应答人对应答文件进行的澄清回复，如有内容模糊不清或未明确是否确认澄清发出函的内容或逾期回复的，视为应答人拒绝澄清。 11.对应答人的纪律要求 如果成交人有商业贿赂或欺诈行为，其成交资格将被取消。如果应答人在任何时候，被认定为有商业贿赂或欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内被取消其成交资格或拒绝其应答。商业贿赂指在采购、评审和合同执行等过程中，应答人为影响采购人、评审小组成员的行为而提供、给予任何有价物或好处的行为或采购人、评审小组成员为谋取不正当利益向应答人索取或接受应答人任何有价物或好处的行为。欺诈行为指为了影响采购、评审和合同执行等过程而隐瞒或虚构事实、虚假应答，从而给采购人造成损害的行为，其中包括应答人之间的串通行为，旨在使应答价格成为人为的、无竞争性的价格，并使采购人无法从自由公开的竞争中受益。 |
| 其他 | 框架采购适用： 11.2 | 需要补充的其他内容（重要提示） | ☑不适用本条款 □按如下要求应用本条款 成交人收到成交通知书后，与采购人签订框架协议。 由于本项目为框架协议采购，在框架协议有效期内，将根据实际情况确定实际采购金额，采购人不承诺采购金额。 |

  - 应答人须知前附表附件一

一、商务评分标准

| 评定项目 | 商务评分细则 |
| --- | --- |
| 1.失信行为（10分） | 优：无失信行为。10分 良：存在属质量和诚信问题以外的行政处罚。5分 一般：存在属质量或诚信问题的行政处罚，但未被纳入失信黑名单。0分 注：以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准。 |
| 2.商务投标文件的响应情况 （15分） | 优：按照招标文件要求提交了完整的投标文件，无遗漏。13-15分 良：按照招标文件要求提交了基本完整的投标文件，有1项遗漏。11-12.5分 一般：满足下列条件之一：（1）按照招标文件要求提交了基本完整的投标文件，有2项及以上遗漏。（2）提出负偏差。9-10.5分 |
| 3.财务报表完整性（10分） | 优：提供了最近一个会计年的经审计的财务报表，且数字清晰可辨认。9-10分。 一般：未提供或提供的最近一个会计年的经审计的财务报表不完整，或报表数字不清晰，或财务报表未经审计。5-8分。 |
| 4.最近一个会计年的营业利润率（20分） | 未提供或提供的最近一个会计年的经审计的财务报表不完整、或报表数字不清晰、或财务报表未经审计，且不能判断其营业利润率的真实和准确性的，本项按“一般”评分。 优：10%＜营业利润率。15-20分。 良：5%＜营业利润率≦10%。11-14.5分。 一般：营业利润率≦5%。9-10.5分。 |
| 5.最近一个会计年的流动比率和速动比率（15分） | 未提供或提供的最近一个会计年的经审计的财务报表不完整、或报表数字不清晰、或财务报表未经审计，且不能判断其流动比率或速动比率的真实和准确性的，本项按“一般”评分。 优：流动比率≥2，或速动比率≥1。13-15分。 良：1.5≤流动比率＜2，或0.75≤速动比率＜1。11-12.5分。 一般：流动比率＜1.5，或速动比率＜0.75。9-10.5分。 |
| 6.报价质量（30分） | 报价文件的计算准确性以及单价的合理性。 优：报价文件计算准确，无算术错误，且各项报价合理，无不均衡报价，符合市场规律。27-30分 良：报价文件有1处算术错误，或各项报价较合理，存在不均衡报价。24-26.5分 一般：报价文件有2处及以上算术错误，或存在较大程度不均衡性报价，或有行项目未报价，或有单价为0报价的。20-23.5分 |

二、技术评分标准

| 评定项目 | 技术评分细则 |
| --- | --- |
| 施工方案与 技术措施（60分） | - （1）施工方案先进，技术措施可行，对项目认识和理解充分，对工程质量、工期和安全生产有充分保障得30～50分；对项目认识和理解基本充分，工程质量、工期和安全生产基本有保障得1～29分；否则得0分。 - （2）在保证工程质量和安全生产的基础上，能在计划工期内完成全部建设内容得10分，否则得0分（需提供承诺书，无不得分）。 |
| 质量管理体系与措施（5分） | 质量管理体系健全，措施可行得5分；基本健全，措施基本可行得1～4分；否则得0分。 |
| 安全管理体系与措施（5分） | 安全管理体系健全，措施可行得5分；基本健全，措施基本可行得1～4分；否则得0分。 |
| 环境保护管理体系与措施（5分） | 环境保护管理体系健全，措施可行得5分；基本健全，措施基本可行得2分；否则得0分。 |
| 工程进度计划与保证措施（10分） | (1)工程进度计划安排合理、可行得4～5分；基本合理、可行得1～3分；否则得0分。 (2)工程进度计划保证措施能充分保证计划工期实现得5分；能基本保证计划工期实现得2分；否则得0分。 |
| 资源配备计划（10分） | (1)主要施工设备配备能满足施工要求，状态良好得5分；状态一般得2分；否则得0分； (2)主要工种的技术工人数量和技术水平能够充分满足施工要求得5分，基本满足得2分，否则得0分。 |
| 其他主要人员（5分） | 其他主要人员配备齐全，技术负责人、施工员、质量员、材料员、机械员、资料员、测量员、试验员、劳务员和标准员等岗位齐全，相应人员有职称证书或上岗证书，满足施工要求。 配备8种及以上，得5分；配备6-7种，得3分；配备6种以下，不得分。投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书复印件加盖投标单位公章。启用电子证书的供应商，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。同时还应附半年内任意二个月社会保险缴纳证明，退休人员需提供退休证。 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期范围内（壹级注册建造师资格有效期除外）。 |

三、价格评分标准

1.应答报价评分标准

价格部分得分=100-100×n×|应答人的评审总价-基准价|/基准价（四舍五入取小数点后两位）；

应答人评审价按以下方式计算得出，评审价仅供评审用，不作为成交签约的合同价（有价格修正的情况除外）：

（1）改正算术错误；

（2）供货范围缺漏项调整（如有）；

（3）评审因素（如有）。

当应答人的评审总价>=基准价，n=n1；

当应答人的评审总价<基准价，n=n2；

当计算出的价格部分得分<0，按0分计。

n1=1，n2=1

2.评审基准价计算方法

以所有应答人的有效报价中最低报价作为评标基准价。

- 总则

### 1.1 项目概况

参照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《电子招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对该项目进行采购。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见采购公告。

1.2.2资金落实情况：已落实。

### 1.3 费用承担

应答人准备和参加应答活动发生的费用自理。

### 1.4 信息不透露

参与应答活动的各方对采购文件和应答文件中的商业和技术等未公开发布知识产权信息，未经相应权属人同意，不得对外透露，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.5 语言文字

除专用术语外，与招标采购有关的语言均使用中文，采用中文以外的语言编制的文件，应附中文翻译文件，未附中文翻译文件的，该采用中文以外的语言编制的文件被视为无效文件。必要时专用术语应附有中文解释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 偏离

应答人不得出现本章6.5条规定的否决应答内容。应答人针对采购文件提出的偏离应填写在采购文件第五章“应答文件格式”规定的偏差表中。对于应答人提出的但未在应答文件偏差表列明的偏离部分，采购人将视为应答人未提出该偏离。

### 1.8分包

应答人拟在成交后将成交项目中的部分工作进行分包的，应符合应答人须知前附表规定的内容和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

第一章采购公告；

第二章应答人须知；

第三章合同条款；

第四章工程量清单；

第五章采购标准和要求；

第六章应答文件格式。

根据本章第1.7款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

应答人应详细阅读采购文件，并按采购文件要求提交全部应答文件。如应答人无特殊声明，则视为应答人已全部理解并接受采购文件规定的条款。

如采购文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术指标以技术部分为准，项目实施期限/计划工期、应答人资格、业绩要求、质保期以商务部分为准。如采购标准和要求中的采购数量及主要技术参数与商务部分的服务清单有差异，以商务部分的服务清单为准。

### 2.2 采购文件的澄清

2.2.1应答人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在采购文件规定的应答截止时间4日前提出并上传至招标人招投标交易平台信息系统相应位置的澄清函，要求采购人予以澄清。

2.2.2采购人针对2.2.1情况作出的澄清，将在采购文件规定的应答截止时间4日前在招标人网站上发布澄清通知，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3应答人应在收到澄清后24小时内回复加盖公章的电子版确认单（格式自拟）进行确认,逾期未在规定时间内确认的，采购人一律视为已收到。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复应答人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 采购文件的修改

2.3.1采购人可以主动对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，并通知所有已获取采购文件的应答人。但对实质影响编制采购文件的澄清或修改应在应答截止时间4日前在招标人网站上发布澄清或修改通知。

2.3.2应答人应在收到修改后24小时内回复加盖公章的电子版确认单（格式自拟）进行确认,逾期未在规定时间内确认的，采购人一律视为已收到。

2.3.3为使应答人准备应答文件时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可以自行决定延长应答截止日期，并将提前2日在招标人网站上发布延期通知，应答人应在24小时内进行确认。

- 应答文件

### 3.1 应答文件的组成

3.1.1应答文件的组成及具体编制条目内容见第六章应答文件格式。

3.1.2采购文件规定不接受联合体应答的，或应答人没有组成联合体的，应答文件不包括联合体协议书。

### 3.2 应答报价

3.2.1应答报价应包含所需缴纳的一切相关税、费、国家规定的增值税税金，即履行全部合同义务的价格（含税）。采购人不再支付额外的费用。应答人未单独列明的明细价格将被视为该项的费用已包含在其他明细中，合同执行中不另予支付。

应答人应充分了解该项目的总体情况以及影响应答报价的其他要素。

应答人应按第六章应答文件格式的要求进行报价。

3.2.2本项目的报价方式见应答人须知前附表。应答人在应答截止时间前修改应答函中的应答总价，应同时修改第六章应答文件格式中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.2.3采购人设有最高限价的，应答人的应答报价不得超过最高限价，最高限价在应答人须知前附表中载明。

### 3.3 应答有效期

3.3.1 在应答人须知前附表规定的应答有效期内，应答人不得要求撤销其应答文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长应答有效期的，采购人以书面形式通知所有应答人延长应答文件有效期。应答人同意延长的，应相应延长其应答保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其应答文件；应答人拒绝延长的，其应答失效，但应答人有权收回其应答保证金及银行同期活期存款利息。因延长应答有效期造成应答人损失的，采购人应当给予补偿，但因不可抗力需延长应答有效期的除外。

3.3.3在应答有效期内，应答人撤销应答文件的，应承担采购文件和法律法规规定的责任。

### 3.4 应答保证金

3.4.1应答人在递交应答文件的同时，应按应答人须知前附表规定的担保形式和第六章应答文件格式规定的应答保证金格式递交应答保证金，并作为其应答文件的组成部分。联合体应答的，其应答保证金由牵头人递交，并符合应答人须知前附表的规定。

3.4.2 应答人不按本章第3.4.1项要求提交应答保证金的，其应答将被否决。

3.4.3采购人最迟应当在书面合同签订后5日内向成交人和未成交的应答人退还应答保证金及银行同期存款利息。以应答保证保险形式提交的应答保证金，应答保证保险保单载明的保险期间届满后自动失效，不另行退还。

3.4.4有下列情形之一的，应答保证金将不予退还：

（1）在应答截止时间后应答人撤销其应答文件的；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）在应答截止时间后主动对应答文件提出实质性修改的；

（4）应答人串通应答或有其他违法行为的；

（5）国家法律法规及采购文件规定的其他情形。

### 3.5应答文件的编制

3.5.1应答文件应按第六章应答文件格式进行编写。并按采购文件规定递交应答文件，其中，在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺，评审小组将依据评审办法规定对相关承诺进行评审。

3.5.2 应答文件应当对采购文件有关项目实施期限/计划工期、应答有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3应答文件所附证书证件均为原件扫描件，并按采购文件要求在相应位置加盖印章。由应答人的委托代理人签字的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。具体要求见应答人须知前附表。

- 应答

### 4.1应答文件的装订与密封

应答人应当按照采购文件的要求装订和加密应答文件，具体要求见应答人须知前附表。

### 4.2应答文件的提交

4.2.1 应答人应在采购文件规定的应答截止时间前提交应答文件。

4.2.2 应答人所提交的应答文件不予退还。

4.2.3应答文件提交时间以招标人收到时间为准。

### 4.3应答文件的撤回

在本章第 4.2.1 项规定的应答截止时间前，应答人可以替换或撤回已提交的应答文件。

- 报价开启

采购人在首次和各轮应答报价提交截止时间（报价开启时间）后在评审现场进行内部报价开启，整个过程由监察人员监督。

- 评审

### 6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。评审小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）应答人或应答人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与应答人有经济利益关系，可能影响对应答公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与应答人有其他利害关系。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审办法

本次评审采用综合评估法。评审小组对满足采购文件实质要求的应答文件，按照本章第6.7款规定的评分标准进行评审打分，按照评审得分由高到低排序，依法推荐成交候选人。评审得分相等时，以技术评审得分较高为优先；技术评审得分也相等时，以最终应答报价低者的优先；技术评审得分和最终应答报价都相等的，由采购人自行确定。

### 6.4 推荐成交的限制

采购人根据潜在应答人数量及其资格能力和生产要素配置，在保证充分竞争的前提下，就同一应答人同时成交多个合同包个数或者合同标的数量作出规定。同时成交最多数量见应答人须知前附表。

### 6.5 初步评审

6.5.1评审小组可以要求应答人提交采购文件要求的有关证明和证件的原件，以便核验。

6.5.2经谈判或澄清，应答人有下列情形之一的，其应答将被否决：

| 目号 | 否决情形 | 否决事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体不符 | 为采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）的。 |
| 2 | 主体不符 | 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的。 |
| 3 | 主体不符 | 为本采购项目代建人的。 |
| 4 | 主体不符 | 为本采购项目的采购代理机构的。 |
| 5 | 主体不符 | 与本采购项目的代建人或采购代理机构同为同一个单位负责人或法定代表人。 |
| 6 | 资格不符 | 不满足本次采购文件要求的应答人专用资格要求的。 |
| 7 | 资格不符 | 不满足本次采购文件要求的应答人其他资格要求的。 |
| 8 | 主体不符 | 同一标包或者未划分标包的同一采购项目中，与其他应答人的法定代表人或单位负责人为同一人的。 |
| 9 | 主体不符 | 同一标包或者未划分标包的同一采购项目中，与其他应答人存在控股、管理关系的。 |
| 10 | 丧失履约能力 | 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的。 |
| 11 | 失信惩戒 | 被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的或列入经营异常名录信息的。 |
| 12 | 失信惩戒 | 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单或列入失信被执行人的。（以评审小组在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准） |
| 13 | 资格不符 | 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的。 |
| 14 | 资格不符 | 应答人名称与营业执照（或事业单位法人证书或其他组织登记证书）或资质证书或生产许可证不一致，且未提供相关变更证明的。 |
| 15 | 资格不符 | 未提供符合采购文件要求的联合体协议书的。 |
| 16 | 行贿记录 | 应答人或法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人）在应答截止日前三年内存在行贿犯罪记录的。 |
| 17 | 资格不符 | 采购人有权对应答人进行资质能力核查，如经核查其不具有承担应答项目的资质能力，或因其自身原因造成核查工作无法进行的，将视其不具备承担应答项目所需的资质能力，采购人有权否决其应答。 |
| 18 | 法定否决 | 应答文件响应与事实不符或虚假应答的（虚假应答包括但不限于应答人在其应答文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、验收报告、故意修改采购文件明确列明的技术要求并对其进行响应等），该应答人参与本次应答的所有标包将均被否决，且该应答人在今后一段时间内参与国家电网有限公司及其所属单位采购活动的任何应答也将被否决。 |
| 19 | 法定否决 | 串通应答或视为串通应答或根据投诉举报经核实认定为串通应答或联合围标或有其他违法行为的，该应答人参与本次采购活动的所有标包将均被否决。 |
| 20 | 法定否决 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规规章规定的其他否决情形。 |
| 21 | 质量否决 | 在应答截止日前三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |
| 22 | 格式内容 | 应答文件未按采购文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。 |
| 23 | 格式内容 | 应答人提交两份或多份内容不同的应答文件，或在一份应答文件中对同一采购内容报有两个或多个报价，按采购文件规定提交备选应答方案的除外。 |
| 24 | 文件签署 | 对采购文件的格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的；如由委托代理人签字的，未附有效的法定代表人（单位负责人）授权委托书的（未提交法定代表人（单位负责人）授权委托书，或法定代表人（单位负责人）授权委托书未经应答单位盖章或法定代表人（单位负责人）签字（签名章）的）。 |
| 25 | 文件签署 | 应答文件无签名，或者签名无效的，或签名人与应答人不是同一人的。 |
| 26 | 应答期限 | 应答有效期不满足采购文件要求的。 |
| 27 | 交付期限 | 应答文件所承诺的工期/服务期不满足采购文件要求的，且采购人不能接受的。 |
| 28 | 应答担保 | 未按采购文件要求提交应答保证金的； 以银行汇款形式提供的应答保证金未从应答人基本账户转出，未提供从应答人基本账户转出有效证明的（未提供有效证明是指未提供企业银行基本账户开户许可证复印件，也未提供应答人基本账户开户行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件）； 以应答保证保险形式提交的应答保证金，未提供保单查询途径或提供的查询途径采购人无法查询的，保单保费未从应答人基本账户转出或保单未体现保费是否由应答人基本账户支付的相关信息； 以银行保函、应答保证保险形式提交的应答保证金不满足采购文件要求的（如对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署）。 |
| 29 | 应答偏差 | 应答人提出采购人不能接受的条件或偏差的。 |
| 30 | 澄清修改 | 应答文件提交截止时间后主动撤销应答文件或主动对应答文件提出实质性修改的。 |
| 31 | 澄清修改 | 不按评审小组要求对应答文件进行澄清、说明或补正的。 |
| 32 | 应答范围 | 应答范围与采购文件要求存在偏差的，且采购人不能接受的。 |
| 33 | 应答报价 | 应答人不接受评审小组依法所作的修正价格的。 |
| 34 | 应答报价 | 报价明显低于其他应答报价，且应答人不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该应答人以低于成本报价竞标的。 |
| 35 | 应答报价 | 采购文件中明确规定了最高限价（包括具体金额、计算方式），应答人的应答价格剔除角和分（单价限价不剔除）的数值后超过最高限价的。 |
| 36 | 应答报价 | 应答报价构成采购文件规定为无效报价的；开标一览表中显示为非报价数值的；投标报价小数点错误导致单价总价都出现明显错误的。 |
| 37 | 应答报价 | 应答价格仍出现数值与货币单位不对应，即出现了明显的百倍至万倍高于正常水平的报价（如把“应答函报价表”中的“万元”当成“元”进行报价）。 |
| 38 | 应答报价 | 多轮报价过程中，应答人后一轮报价高于其前一轮报价的（经采购人同意进行供货范围或技术方案调整导致的除外）。 |
| 39 | 税率错误 | 不按国家法律法规规定填报增值税税率或征收率的。 |
| 40 | 实质不符 | 不符合采购文件实质性要求的。 |
| 41 | 其他事项 | 应答人或应答文件符合采购文件中规定否决应答的其他条款的。 |
| 42 | 文件签署 | 应答人如在应答文件中使用“投标专用章”，未提供有效的“投标专用章”与公章具备同等效力的证明文件。 |
| 43 | 无效报价 | 应答人未提供《报价文件》或《工程量清单》的。 |
| 44 | 报价超限 | 修正后的应答报价超出开标价格±5%的。 |
| 45 | 违规报价 | 未按照采购文件规定金额计取暂列金/备用金的。 |
| 46 | 违规报价 | 应答报价文件出现下列情况之一的：（1）报价表插入行、列或单元格，导致报价文件增项的；（2）报价文件插入、删除或合并行、列或单元格，导致报价文件缺漏项的；（3）修改报价文件中“项目名称”“分项名称”、“单位”“数量”的；（4）其它改变报价文件实质性内容的。 |
| 47 | 其他 | 采购文件允许分包的，且应答人将允许分包的工作分包，但未按采购文件第六章应答文件格式中提交有效的拟分包项目情况表的。 |
| 48 | 其他 | 未提供电子版应答文件；提供的电子版应答文件不能打开或文件损坏的｡ |

6.5.3应答报价有算术错误或缺漏项及其他错误的，评审小组按以下规则对应答报价进行修正，修正价格经应答人书面确认后具有约束力。

（1）应答文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 6.6 谈判

6.6.1评审小组将就应答文件的技术方案、商务条件、报价情况等内容与应答人进行谈判，并将谈判事项记录在《谈判记录单》中。

采购文件有实质性变动的，评审小组应当在招标人网站以《澄清函》形式发布，应答人未按要求时间进行回复确认的，评审小组一律视为已收到。

评审小组对应答人提交的澄清、说明或补正文件有疑问的，可以要求应答人进一步澄清、说明或修正，直至满足评审小组的要求。

《谈判记录单》和《澄清函》中关于澄清、谈判及修正的结果应由应答人进行确认。评审小组不接受应答人主动提出的澄清、说明或修正。

6.6.2评审小组可根据应答人报价、采购文件响应及谈判情况，在评审现场向应答人发出报价邀请，要求应答人进行一轮或多轮报价，应答人在经评审小组同意重新提交报价的，原报价在新报价提交后失效。评审小组在最终报价邀请时明确该轮报价为最终报价，应答人最终报价提交后生效并在应答有效期内保持有效，最终报价在应答有效期内不可撤销和变更。应答人未经评审小组同意而提出的最终报价为无效报价，对采购人无约束力。

6.6.3对于应答人未能根据评审小组的要求提交，或者书面明确不参与后续或最终报价的，以其最后一轮提交的有效报价为准。

6.6.4多轮报价过程中，应答人后一轮报价高于其前一轮报价的，评审小组有权否决其应答，但经采购人同意进行供货范围或技术方案调整导致的除外。

### 6.7 详细评审

6.7.1 分值权重构成见应答人须知前附表。

6.7.2 评分标准见应答人须知前附表。

6.7.3评审小组按6.7.2规定的量化因素和标准进行打分，按照6.7.1规定的分值权重计算出综合评估得分。

6.7.4评分总分分值保留两位小数，计算过程中三项分值分别保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.7.5评审小组发现应答人的报价明显低于其他应答报价，使得其应答报价可能低于其个别成本的，应当要求该应答人作出书面说明并提供相应的证明材料。应答人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该应答人以低于成本报价竞标，并否决其应答。

### 6.8 评审结果

6.8.1评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见应答人须知前附表。

6.8.2 应答报价最低的应答人有不成交的可能。对未成交的原因，采购人、采购代理机构不予解释。

6.8.3采购人不授权评审小组确定成交人。

- 合同授予

### 7.1 成交通知

在本章第3.3款规定的应答有效期内，采购人通过应答人须知前附表规定的公示媒介和期限发布成交候选人公示，公示无异议后，发出成交通知书，同时公开发布成交结果公告。

### 7.2 履约担保

7.2.1采购文件要求提交履约担保，成交人应按采购文件第三章“合同条款”规定的履约担保的金额和格式向采购人或其所属项目单位提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人提交，并应符合采购文件第三章“合同条款”规定的金额、担保形式和履约担保格式要求。

7.2.2成交人不能按本章第7.2.1项提交履约担保的，视为放弃成交，其应答保证金不予退还，给采购人造成的损失超过应答保证金的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.3 签订合同

7.3.1采购人或其所属项目单位和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交人的应答文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，并不予退还应答保证金，在此情况下，采购人可按照采购文件相关规定确定成交候选人，或重新采购。采购人将有权拒绝该应答人在今后一段时间内的应答。给采购人造成的损失超过应答保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还应答保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.3.4采购人有权对应答人进行资质能力核查，如经核查其不具有承担应答项目的资质能力，或因其自身原因造成核查工作无法进行的，将视其不具备承担应答项目所需的资质能力，取消其成交人资格或不予签订合同。

7.3.5如同一包内包含两个或两个以上项目单位，成交人应分别与各项目单位签订合同。

7.3.6 签订合同前，如果成交人出现事故，事故原因查明并得到全面修复前，采购人将有权取消成交人的成交资格。上述事故包括但不限于：（1）因成交人产品质量问题等原因引起的安全质量事故。（2）成交人在水利系统内出现因严重质量问题造成批量退货（退货量占本次采购预估数量10%及以上）事件等情况。

## 8.采购代理服务费

本项目不需缴纳采购代理服务费。

## 9.重新采购

有下列情形之一的，采购人在分析采购失败的原因并采取相应措施后，将重新采购：

（1）经评审小组评审否决所有应答的；

（2）经评审小组认定存在的有效应答明显缺乏竞争的。

## 10.纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保守的情况和资料，不得与应答人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对应答人的纪律要求

应答人不得相互串通或者与采购人串通应答，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他弄虚作假的方式应答或骗取成交；应答人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

如果成交人有商业贿赂或欺诈行为，其成交资格将被取消。如果应答人在任何时候，被认定为有商业贿赂或欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内被取消其成交资格或拒绝其应答。“商业贿赂行为”指在采购、评审和合同执行等过程中，应答人为影响采购人、采购代理机构、评审小组成员的行为而提供、给予任何有价物的行为或采购人、采购代理机构、评审小组成员为谋取不正当利益向应答人索取或接受应答人任何有价物的行为。“欺诈行为”指为了影响采购、评审和合同执行等过程而隐瞒或虚构事实、虚假应答，从而给采购人造成损害的行为，其中包括应答人之间的串通行为，旨在使应答价格成为人为的、无竞争性的价格，并使采购人无法从自由公开的竞争中受益。

### 10.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受应答人及其利害关系人的财物或者其他好处，不得向应答人及其利害关系人透漏对应答文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。不得向采购人征询其确定成交人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定应答人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

### 10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 10.5 投诉

应答人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可依据相关法律法规的规定进行投诉。

## 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见应答人须知前附表。

附件1：评审结果异议单

评审结果异议单

| 项目名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 异议人名称： | 异议人类型： □应答人□其他利害关系人 |
| 联系人：电话： 传真：电子邮件： |  |
| 异议内容： 异议人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 异议人盖章： 日期： |  |

# 第三章  合同条款

单独成册

# 第四章  工程量清单

单独成册

# 第五章  采购标准和要求

### 一、建筑装饰装修工程

1、一般要求

1）承包人装修范围涉及的所有材料，承包人应提供品牌、样式、规格、型号、颜色、说明书、样板、样块等，经发包人、监理人及设计单位确认后，封样，以此验收。承包人装修需先提供样板间，经发包人、监理人及设计单位确认后，方可大面积施工。

2）隐蔽工程需经监理人验收合格后，方可进行下一道工序施工。

3）承包人直至移交发包人前，负有对建筑与装修工程成品保护的责任。

2、室内装修

1）室内装修施工承包人应提供样板间，经发包人、监理人及设计单位确认后，方可大面积施工。

2）装饰工程涉及使用的装修材料有地砖、木材、硬包、金属件、石膏板、涂料、油漆、洁具及灯具等，其各材料标准应达到国家规范要求，均应在采购前提供样品给发包人审核。

3）根据项目特性和中水东北公司规程，装饰材料需满足国家环保节能以及经济合理性和耐久性的要求。装修的做法除注明之外，其他做法均按国家的标准图集的做法施工，并须严格遵守相应的国家验收规范。

4）装饰工程用的所有材料进场时均应提供产品合格证，并经监理人审核后才允许进场，产品合格证将存档并最终作为验收资料。

5）装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后，方可施工。抹灰和饰面工程的施工，应自上而下进行。室内吊顶、地砖、墙砖施工时分隔、排砖需要施工方进行详细设计。

6）室内装饰工程的施工，应待屋面防水工程完工后，并在不致被后继工程所损坏和玷污的条件下进行。室内抹灰若需在屋面防水工程完工前施工时，必须采取防护措施。

7）室内装饰工程的施工顺序，应符合下列规定：

① 抹灰、饰面等工程，应待隔墙、金属、木门窗框的安装、暗装的管道和电线管的敷设、电气预埋件、预制钢筋混凝土楼板灌缝等完工后进行.

② 钢、木门窗及其玻璃工程，根据地区气候条件和抹灰工程的要求，可在湿作业前进行。

③ 铝合金、塑钢、涂色镀锌钢板门窗及其玻璃工程，应在湿作业完工后进行。

④ 有抹灰基层的饰面板工程，应待抹灰工程完工后进行。

⑤ 涂料、刷浆工程，应在各种地（楼）面的面层和明装电线施工前，管道设备试压后进行。

⑥ 装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求，应按国家现行的有关规定执行。其材料堆放应注意安全防火。

8）建筑内部装修材料应满足燃烧性能等级及消防设计要求。

9）本工程涉及使用的装修材料均满足环保要求：

① 石材及陶瓷制品：内照射指数≤1.0；外照射指数≤1.3。

② 人造木板及饰面人造板：E1级。

③ 涂料：水性涂料VOCs(g/L)≤200；游离甲醛(g/kg)≤0.1；硝基清漆VOCs(g/L)≤750；苯(g/kg)≤5。

④ 石膏板及其它无机非金属材料：内照射指数≤1.0；外照射指数≤1.0。

10）其他相关材料的污染控制指标符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020。

11）装饰涂料:

① 建筑的装饰抹灰作业，装饰抹灰及饰面工程一般包括：内墙涂料、贴面砖等。装饰抹灰作业及饰面工程的施工应按照国家标准规范有关规定执行。

② 装饰抹灰和饰面工程实施前，承包人应递交样品和施工说明。

③ 饰面材料应以制造厂家的原包装运送，并应标有制造厂的名称及商标，装贴面砖的包装件应分级密封，装卸中应防止不同材料、不同批次混杂，要防水、防潮、防污染、防破碎。材料应存放在干燥通风的地方。粘合剂应按厂家要求存放，防止受潮或温度影响而变质，严禁使用超过有效期的材料。

④ 乳胶漆：适用所有建筑；表面光照亚光，对比率0.97，耐碱性48h无异常，耐水性96h无异常，使用年限10年以上，游离甲醛（mg/kg）≤100。

⑤ 内外墙饰面的涂料、面砖质量应符合规定要求，颜色要符合施工图规定或监理人通知要求。对乳胶漆应检查贮存期，无凝聚或结块现象才可使用。对基层要求：表层应坚实、光滑并应清除浮灰和松散颗粒，墙面含水率控制在10%以下方可涂刷。

⑥ 对喷涂（水性无机高分子涂料）凹凸不平的墙面要求喷涂平整，花点均匀，对基层要求、墙面平整，没有突起物及任何附着物，裂痕和破损，底层砂浆标号大于M5，墙面含水率小于10%，喷涂后12h内应作防水遮挡。

2.1抹灰作业

1）抹灰作业应按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018有关规定执行。承包人应递交抹灰样品送请监理人鉴定和确认，并须经监理人认可后方可施工。

2）一般墙面抹灰用1:2.5（水泥：砂）水泥砂浆，所有内墙，平顶抹灰用1:1:4.5（水泥:石灰:砂）混合砂浆，对于外墙门窗的外侧壁、屋檐勒脚，压檐墙等的抹灰，面层和底层均采用水泥砂浆或混合砂浆。若在施工图中或监理人已指明其它的配合比，则应按施工图或监理人的指示施工。

3）砖面、混凝土基层表面上污物均应清除干净、洒水湿润，并应检查基层表面的平整度，然后设置标志或标筋，其抹灰层厚度应符合抹灰等级且满足质量标准和操作工序要求，门窗框与墙的交接处应分层填嵌密实和牢固。室内墙面的阳角和门口侧壁的阳角处，一般用1:2.5水泥砂浆抹出护角，护角高度不低于1.5m。

4）室内楼梯间楼梯踏步段均做滴水线槽。

2.2板块面层

1）板块面层是用防滑地砖、仿大理石、釉面地砖等预制板块铺设而成。其中：地砖（仿石地砖），厚度10～18mm，光泽度大于95，晶玉层莫氏硬度为6级。弯曲强度大于51MPa。

2）板块应按照颜色和花纹分类，有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块，应予剔出，标号和品种不同、批次不同的板块不得混杂使用。

3）铺在水泥砂浆结合层上的板块材料，在铺设前应用水浸湿，其表面无明水方可铺设。面层板块间的缝隙宽度符合下列规定。板块的铺砌应在砂浆凝结前或沥清玛蹄脂硬化前完成。铺砌时，要求板块平整，镶嵌正确。施工间歇后继续铺砌前，应将已铺砌的板块下挤出的结合层材料予以清除。在水泥砂浆结合层上铺砌的板块面层，宜在铺砌后1～2昼夜，以稀水泥浆或1:1稀水泥砂浆（水泥：细砂）填缝。面层上溢出的水泥浆或水泥砂浆应在凝结前予以清除，待缝隙内的水泥凝结后，再将表面清洗干净。

2.3木制件

室内木制件的材料制作，装配及安装工程施工实施，其木工件的施工必须遵照国家标准《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2012）规范中的有关规定执行。

2.4油漆

1）油漆作业实施应按照国家标准（GB50210-2018）的有关规定执行，凡图纸和监理人规定有油漆要求的金属预埋件的油漆作业，亦可参照本节规定执行。

2）承包人应根据施工图规定的油漆品种、颜色进货。油漆出厂应有合格证并标明其成分、颜色、品种、用途和出厂日期及批号，并须按原包装的密闭容器运至工地仓库。进货油漆不得任意开封和混合。如变更生产厂家或牌号，则应征得监理人的同意。

3）油漆作业的气候条件和环境湿度应满足该品种油漆规定的要求，在强烈日光直射下或潮湿环境里不得进行油漆作业。涂刷完工后，应避免剧烈温度变化损坏油漆表面。

4）油漆前，基层须干透，木制件的含水率应符合国家标准有关规定。涂刷油漆前，木料表面的裂缝、缺陷和脂囊应予清除、铲除，并用腻子填补，金属件表面应清除油渍、锈斑、焊渣、毛刺等。

5）油漆稠度须严格按厂家规定进行稀释，涂刷应不流淌，不显刷痕。涂刷油漆须均匀、光滑、不起泡、不起皱等。

6）所有金属件在涂刷面漆前须涂防锈底漆。木制件及金属件油漆的详细工序规定应分别遵照国家规范的有关规定实施。

2.5装饰金属件及其他

1）装饰金属件的施工实施必须遵照国家现行质量标准中的有关规定执行。

2）在所有装饰金属件施工实施之前，承包人应递交两种以上材料或成品规格、品种、油漆颜色的样品，报送监理人鉴定确认；承包人还应向监理人递交表示所有施工细节的加工图，加工图应详细地表示出所有的施工内容，包括各种构件的厚度、截面、接头和装配的实际尺寸，以及有关加固、焊接、弯曲、支撑等详细说明，未经监理人同意，不得进行施工。

3）承包人对提供的所有钢材应符合国家现行规范规定和施工图要求，并附有出厂证明书，金属件所用焊接材料、连接材料和油漆涂底材料的型号、牌号和质量均应符合施工图与国家现行标准要求，焊接作业及其质量要求应符合相关的国家现行标准的有关规定。

4）金属栏杆、金属灯柱、吊平顶、铁爬梯等应按施工图的规定进行制作、安装和施工，并满足相关行业规定。

5）所有单元式宿舍橱柜技术要求：柜体环保级别E1级，台板厚度20，台面材质大理石，门板烤漆耐火板，背板同色饰面板，地脚铝塑平面踢脚板；衬板为16厚实木颗粒板或多层板。

2.6地面工程

1）承包人应按施工图规定进行地面各垫层和面层的施工，并严格遵照本章所列的施工规范规程。

2）地面和楼面坡度、厚度、标高和平整度等应符合施工图纸要求，厚度偏差不得大于设计厚度的5%。

3）地面的强度和密实度应符合施工图纸要求。

4）隐蔽部位的验收。在地面工程填筑和施工过程中，承包人应会同监理人对基层各层和面层的施工质量，按有关规范规定的质量标准逐层进行验收，监理人检查合格并在验收记录上签字后才能进行后序施工。

5）地面工程全部完工后，承包人应按监理人的要求，提交完工资料。

6）楼地面主要花岗岩石材、防滑地砖，面层材料应选用优质产品。与基层粘结牢固，不得有空鼓，套割吻合，表面整洁，颜色均匀，嵌缝严密，深浅一致。

7）防滑地砖面层

① 材料的检验

a）釉面砖的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。

b）深浅一致，面层无磨痕。

c）边角整齐、光滑。

d）无裂纹、掉角、翘曲和缺棱等缺陷。

e）室内每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

② 地砖铺设要求

a）地面

基层清理：把杂物清理干净，并润湿，扫浆。

水泥砂浆垫层：根据测定后的实际标高线浇捣20mm厚的1：2.5。

水泥砂浆垫层，浇水养护，养护期为7d。

铺设时水泥基层的抗压强度不得小于1.2Mpa，表面应粗糙、洁净、湿润，不得有积水，铺设涂刷应涂刷界面处理剂。

抗压强度达到5Mpa后，方可允许人行走。

选板：将不合格的产品，撤离现场，以免混淆、错用。

试拼：在正式铺贴前进行试拼，并在墙面上弹出标高控制线。

放线、找规矩：根据设计要求和地砖的尺寸弹分格线，以便按图纸要求顺序分别铺贴，并在墙面上弹出标高控制线。

铺贴：从里往外，依次铺贴，逐步退至外口。铺贴采用107胶素水泥浆，随刮随铺，用橡皮锤在已铺贴的地砖上轻击，根据水平线用水平尺找平，铺完第一块后向二侧和后退方向顺序铺贴。铺贴平整度偏差不大于１mm，同时在铺贴时随时检查贴缝笔直度，直线偏差度不大于1mm。铺贴时还需注意砂浆的密实度，发现有空鼓者，彻底返贴。

贴缝处理：铺贴并检查完毕后对地砖贴缝进行处理，缝的宽度和嵌缝料符合设计要求，无要求时密缝铺缝宽不大于1mm，宽缝缝宽不大于5-10mm；嵌缝材料用白水泥。

在贴缝处理完毕后对贴缝进行养护，并对全部地面严加保护，在保护期间，严禁在上行走和堆物。

面层与基层应结合牢固，不空鼓、无裂纹。

地面砖面层应洁净，深浅一致，面层无磨痕，接缝均匀平整，周边顺直。板块无裂纹、掉角、翘曲和缺棱等缺陷。

地面的允许偏差：表面平整度允许偏差≤2㎜；缝格平直允许偏差≤3㎜；接缝高低差允许偏差≤0.5㎜；板块间隙宽度允许偏差≤2㎜。

b）釉面砖、大理石踢脚

踢脚表面应洁净，高度一致，结合牢固，出墙厚度一致。

踢脚板上口平直允许偏差：≤3㎜。

（3）釉面地面砖外观质量和物理性能应符合下表相关规范的要求。

釉面地面砖外观质量要求

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 缺釉、斑点、落脏、棕眼、溶洞、釉泡、剥边、坯粉 | 相距1m处目测不明显 |
| 裂纹 | 不允许 |
| 色差 | 距砖3m处目测不明显 |

釉面地面砖指标及检测方法

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸偏差 | ≤±0.6% |
| 表面质量 | 90＜S≤190 |
| 变形·边直度 | ≤±0.5% |
| 直角度 | ≤±0.6% |
| 平整度 | ≤±0.5% |
| 吸水率 | ≤3% |
| 光泽度 | ≥55 |
| 破坏强度（Mpa） | ≥23 |
| 耐污染性 | 最低3级 |
| 湿摩擦系数 | ≥0.5 |

2.7天花板吊顶

完整的吊顶系统按图纸所示的要求以及监理人批准的方式提供和安装，施工工艺应符合相关的通用建筑标准设计的有关要求。

2.8洁具

1）卫生洁具及其配件成套提供。配件要求与洁具同档次。

2）所有卫生器具的规格、型号、颜色均应按施工图纸规定的标准选择。采购前须向监理人提交设备购置清单，清单中须注明卫生器具的规格、型号、颜色、数量和价格，经监理人认可批准后方可进行采购。

3）卫生器具安装前，应仔细检查设备合格。卫生器具和给排水配件的镀铬件零件须完整，器具与管道的接口须严密，无渗漏现象；阀门、龙头等部件应开关灵活。其平面的安装位置及卫生器具的给排水配件安装尺寸应符合施工详图规定。卫生间内的地面应有1%的坡度，坡向地漏。地漏位置处为地面最低点，地漏篦子顶面应比地面低10mm。

4）所有的卫生器具及附件均要求选用节水型的设施。

5）各种卫生器具的安装应符合国家有关规范、规程的要求。

2.9建筑防水

1）建筑室内防水

建筑室内防水主要是地下水池防水、卫生间地面和墙面防水，刷防水涂料时应清理表面杂质，刷防水涂料必须遵照国家标准《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006中的有关规定执行。防水工程完毕后，经多方验收合格后，才能进行下一步施工。楼面应根据有关规定进行闭水试验。

3、 给排水工程

3.1一般规定

1）给排水系统的施工安装工作内容包括本标段内所有室内和室外给排水、热水、消防给水系统的设备及附件、管道、管件、卫生器具、成品支吊架、抗震支吊架、孔洞封堵材料、构筑物等的采购、运输、保管、仓储、加工、安装、埋设、检验、试验、验收、维护、消缺直至移交给发包人的全部工作，以及上述各项设备和设施防腐、防潮、保温措施的施工。其中管道、阀门、附件、材料标书与图纸不一致的以图纸中规定为准。

2）承包人在施工过程中应与各设备厂家密切配合。必须委派有经验的施工人员进行本工程消防、给水、排水及卫生系统工程的施工。承包人承担消防部分的工作，必须具有相应的资质或委托给当地消防部门认可的具有相应资质的施工单位或企业来实施。用于本工程的消火栓、灭火器的设备和部件，必须具有中国消防监督管理部门认可签发的消防产品检测证书、消防产品生产许可证、消防产品销售许可证、每个消防产品的合格证。上述证书和文件的有效日期必须与本工程消防产品的选购、使用日期相符合。

3）承包人应按发包人提供的设计图纸和设计文件，国家和部颁最新的有关规范、规程、标准，以及设备生产厂家的安装图纸、安装说明书进行设备、部件的安装、调整、试验。承包人在工程安装调试完毕，直至移交发包人前，承包人一直负有对所安装工程设施的照管责任。在安装过程中，因安装工艺不当，或因疏忽大意，操作、保护不当，或因安装后的维护不周等责任，造成所安装设施的损坏、丢失等后果，承包人应主动向监理人提出书面报告，并承担修复所需要的费用，以及造成延误工期责任。修复工艺和所用材料应符合设计图纸、文件、国家标准、规范及本合同的技术要求。

4）施工安装图纸采用国家标准图集时，承包人应按施工安装图纸指定的标准图集号，自行置备标准图集。凡有关安装规程、规范、标准图集、技术要求已经明确或属于常规安装的部分，设计图纸上不再提供安装大样图。

5）任何形式的给水、排水工程在施工实施过程中必须注意避免堵塞，在工程最终竣工验收移交之前承包人必须维护所有的给水排水工程，如有堵塞、阻碍或损坏现象发生，承包人应按监理的要求及时采取措施予以排除和修复，而不得增加发包人的费用。

6）承包人应对漏埋、错埋、或其它原因造成的损坏负责。监理人要求承包人临时增加埋设工作，承包人应遵照执行。

7）承包人应在给排水工程施工前28天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份给排水设备、材料采购计划及给排水安装和埋设措施计划，报送监理人审批，其内容应包括各给排水设备的安装项目、安装方法、安装时间、施工程序中隐蔽工程验收记录、中间验收记录、给排水、消防系统水冲洗及水压试验记录及与建筑物施工进度的协调和施工期维护措施等。

8）材料与器材：承包人使用的所有材料和器材，应符合施工图纸的规定。材料和器材必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。若承包人要求采用代用材料和器材时，应将代用材料和器材的质量证明书及试用成果报送监理人审批。未经监理人批准的代用材料和器材不得使用。承包人应事先做好埋设管道的管材，管件等材料的准备工作，不得在临施工时以事先未备妥管件器材为理由要求变更埋设件。

9）除设计图纸所列出的主要设备、材料以外，承包人还必须置备完成安装工作所必需的、设计图纸中未一一列出的各种辅助材料，包括但不限于螺栓、螺母、垫圈、铆钉、垫片、支撑、夹具、压条、网格、电焊条、密封填料、保温辅材、油漆、铁丝、粘结材料、二期混凝土、二期砂浆等等。其规格数量按有关安装规程、规范、定额、标准图集、设计大样图及合同技术要求等的规定置备

10）主要给排水工程设备参数详见招标图纸及清单。

3.2给排水管道、设备、构筑物等技术要求

（1）PPR塑料给水管

支管采用给水聚丙烯（PP-R）冷水管及其配件，S5系列，熔接；热水管道采用给水聚丙烯（PP-R）热水管及其配件，S3.2系列，熔接。管道及附件应满足《冷热水用聚丙烯管道系统》（GB/T18742）及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）要求。

（2）室内给水干管、立管采用钢塑复合管（镀锌钢管内衬塑聚乙烯），公称压力为1.0MPa，按照施工图规定方式连接。管道及附件应满足《建筑给水复合管道工程技术规程》（CJJ/T155）及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）要求。。

（3）内外壁热浸镀锌钢管选用国产优质钢管，应有钢管材质证明。热镀锌钢管外表面光滑平整，不允许有伤痕或裂纹等。不允许有镀层和涂层缺陷。

管材不应有影响使用的弯曲，但两个端面与管轴线应垂直。管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮、无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。钢管表面镀锌均匀，内外表面镀锌层单位面积总重量不小于300g/m2且应符合GB/T3091-93的技术规格书, 镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验，钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。热镀锌钢管管件的尺寸及偏差应符合国家要求。所有管件内径应与管材内径一致，管件不得有通径损失。如管件有缩径现象，应加大一个规格型号，以确保系统的流量。

内外壁热浸镀锌钢管公称压力为1.0MPa，壁厚按下表（不能出现负偏差）：

| 公称直径（mm） | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径（mm） | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 |
| 壁厚（mm） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

（4）硬聚氯乙烯排水管，其管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸和管材与管件配合公差检查，当达不到规定的质量标准并与生产单位有异议时，应按硬聚氯乙烯、聚乙烯的管材和管件产品标准的规定进行复检。管材的物理性能、胶粘剂和橡胶件的要求不低于《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29）要求。

（5）室外埋地HDPE双壁波纹管,环刚度不小于10KN/m（环刚度不能满足要求时，应采用钢带增强管），弹性橡胶密封柔性接口,详见04S520。管材选择应符合招标文件及国标《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第一部分：聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1-2019)的有关要求;管材施工时，根据管道埋深，管材选择应符合国标图集《埋地塑料排水管道施工》04S520。

（6）球墨给水铸铁管：

包含满足相关规程、规范和使用要求的管材、管件、附件及密封胶圈。管道承压1.6Mpa。球墨铸铁管的材质应为铁素体的球墨铸铁，在组织中应有大部分或全部分的球状石墨。采用离心球墨铸铁管，管道长度为DN50~DN150，单管长度6米（或4米），T型滑入型承插接口，管道、管件及附件不低于K9级。尺寸及允许偏差、接口尺寸、长度及重量、管件长度、壁厚、密封性等满足GB/T13925-2008相关要求。

4强电设备采购及安装工程

4.1一般规定

1）承包人应负责本工程永久机电设备的采购、安装及调试工作。包括0.4kV低压开关柜（含安装及调试）、0.4kV低压母线槽（含安装及调试）、低压配电柜、低压配电箱、照明系统、应急照明系统、防雷接地系统、电缆线路、电缆桥架及其支架等设备的采购、设备到达工地的卸车、开箱验收、保管、仓储、二次运输、安装、埋设、分部调试试验、试运行、消缺直至移交给发包人的全部工作。其工程项目包括（但不限于）：

① 本工程0.4kV供配电系统。

② 本工程照明系统、应急照明系统。

③ 本工程防雷及接地系统（含设备接地）。

④ 本工程动力电缆敷设、电缆桥架及其支吊架以及孔洞防火封堵措施等。

⑤ 上述各系统设备的备品备件及专用工具；各系统设备各种电缆、暗埋管、明管等附属设施，以及试运行所必需的各种临时设施。

⑥ 与上述设备有关的电缆、镀锌钢管等装置性材料、器具及安装消耗材料。上述各系统设备的埋设管件及基础等。

⑦ 其它设备和材料及技术文件；其它（如：现场服务、试验配合、运输、技术交底等）。

2.11.2承包人责任

1）按合同约定，承包人应负责本工程机电设备的采购、设备到达工地的卸车、开箱验收、保管、仓储、二次运输、安装、埋设、分部调试试验、试运行、消缺直至移交给发包人的全部工作。

2）本标承包人应按发包人提供的施工图纸和设计文件，国家和部颁最新的有关规范、规程、标准，以及设备生产厂家的安装图纸、安装说明书进行设备、部件的安装、调整、试验。

3）施工图纸采用国家标准图集的，承包人应按设计图纸所指定的标准图集号，自行置备标准图集。凡有关安装规程、规范、标准图集、技术要求已经明确或属于常规安装的部分，施工图纸上不再提供安装大样图。

4）设备及材料的采购应满足本工程施工图纸的要求并提交监理人批准同意。全部电气设备选型经业主同意后方可采购。

5）承包人采购及安装的所有机电设备结构必须安全可靠，操作方便，维修容易，同时应由能承受相关标准规定的机械、电和热应力的材料构成，材料应进行合适的表面处理或采用合适的防腐蚀材料。须通过机械负载试验、温升试验、短路强度试验、保护电路连续性试验、介电强度试验、绝缘电阻试验等型式试验。

6）除施工图纸所列出的主要设备、材料以外，承包人还必须置备完成安装工作所必需的、施工图纸中未一一列出的各种辅助材料，包括但不限于接线盒、螺栓、螺母、垫圈、铆钉、垫片、支撑、夹具、压条、网格、电焊条、密封填料、保温辅材、油漆、铁丝、粘结材料、二期混凝土、二期砂浆等等。其规格数量按有关安装规程、规范、定额、标准图集、设计大样图及合同技术要求等的规定置备。

7）按合同约定，机电设备安装工作还应包括安装用的零部件加工制作，管道、埋件与接地线的现场制作安装、二期混凝土浇筑；机电设备与各系统安装后的调试、试验和启动试运行、质量检查和验收等全部工作。

8）承包人应对安装过程中各种原材料、工序等情况作出详细记录并经监理人签证，其中隐蔽工程安装完成，经监理人验收合格、签证后，方能进行土建施工。承包人有责任根据监理人的指示进行复查。该记录资料将作为工程验收的重要依据。

9）承包人应提供所有机电设备安装工作所需的人工、材料、设备、检测器具，以及为安装使用的辅助设备和辅助设施等。

10）承包人应负责机电设备在施工安装期和缺陷责任期内的运转维护、保养和缺陷修复工作。修复工艺和所用材料应符合设计图纸、文件、国家标准、规范及本合同的技术要求。

11）承包人应在安装过程中按有关规程要求，同步进行质量控制检测。安装后对设备逐台进行试运行，系统联合试运行，作好检测和试验记录，并需监理单位到场核查签证，直到参加发包人组织的工程项目竣工验收。承包人应向发包人移交所有相关的完工资料，参加完工验收。

12）本标承包人在工程安装调试完毕，直至移交发包人前，承包人一直负有对所安装工程设施的照管责任。

4.3照明灯具设备采购技术要求

A一般技术要求

1）所有照明灯具的安装尺寸应满足设计要求，所有灯具严格按各类灯具相应的国家标准执行。

2）照明灯具应能适应现场的不同安装方式，并配相应的安装附件。

3）所有应急照明、诱导灯具必须通过中国消防产品质量认证委员会的认证即：产品型式认可证书，严格按GB17945-2010消防应急照明灯具规范标准执行。

4）所有防爆灯具应获得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证书，并提供相关检测报告，严格按GB3836防爆标准执行，按IIC防爆标准设计。

5）光源必须是符合相关标准、认证的优质产品，光通量符合铭牌要求，照度、色温符合设计要求，平均使用寿命满足技术规范要求；光源类型符合技术规范要求，陶瓷灯头采用永不短路灯头加厚的高强度、高弹性的磷片，保证与灯泡有良好的接触；与导电电线能受热至105℃高温。LED模块应满足GB/T 24823、GB/T 24908等相关国际国内规范要求。

6）光源要具有光效高、节约能源、寿命长的特点。按设计及技术规范要求采用新型、节能光源。

7）LED光源、驱动电源应提供厂家授权文件 ，保证光源电源的性能匹配。

8）LED光源和LED灯具的初始光通量不应低于额定光通量的90%，且不应高于额定光通量的120%。（投标文件要求提供第三方测试报告)

9）LED光源和LED灯具工作3000h后的光通维持率不应小于96%，6000h的光通维持率不应小于92%，并于投标阶段提交型式试验报告。

10）LED灯具的控制装置应便于现场更换和维修，光源宜便于更换。

11）LED灯具、LED模块用直流或交流电子控制装置应符合国家3C认证的规定。

12）LED光源和LED灯具应能在-20℃~45℃环境温度内正常工作。特殊场所应满足具体使用场所的环境温度、湿度和腐蚀性等其他要求。

13）LED光源和LED灯具在额定电压90%~110%范围内应能正常工作，特殊场所应满足使用场所的要求。

14）照明灯具应灯具电器一体化，外形美观，重量轻，安装简单，拆卸方便。

B特殊技术要求

1）LED日光灯

一体化灯体，铸铝材质壳体

功率因数≥0.95，系统光效≥80lm/W

LED发光光源，寿命不小于50000h

色温不大于4000k，一般显色指数不小于80

灯具可满足嵌入式、吊杆式、吸顶或吸壁式等安装方式的要求

2）LED防爆日光灯

IIC防爆标准设计，塑料外壳应有较好的阻燃性，能经受960℃灼热丝试验，且具有抗静电性能。

灯具内需设置自动连锁装置，以确保安装和打开外壳维护时处自动切断电源。

灯具的设计应便于维修和更换光源，宜采用专用钥匙操作锁扣装置，便于打开透明罩进行维护操作。

功率因数≥0.95。

系统光效≥80lm/W。

平均寿命≥40000h。

色温不大于4000k，一般显色指数不小于80。

能满足吊装、壁装不同安装方式的要求。

3）LED吸顶壁灯

采用乳白色PC灯罩，光线柔和，抗紫外防老化，不变形、不退色。

功率因数≥0.95。

系统光效≥80lm/W。

平均寿命≥50000h。

能满足吸顶、吸壁安装安装方式。

色温不大于4000k，一般显色指数不小于80。

4）LED筒灯

要求采用优质SMD LED光源，光色纯净，色温一致性好，整灯光效高达80lm/W，高效节能，性能稳定、恒流输出，灯具寿命≥50000h。

宽配光角，无热效应，无频闪现象，消除视觉疲劳，反射率达95%以上。

透光面板采用PMMA，均匀散射光线，并能有效防止眩光，光线柔和。

功率因数≥0.95。

系统光效≥75lm/W。

5）LED应急照明灯（A型灯具）

灯箱应采用优质的冷轧钢冲压成型，静电喷塑处理。

采用免维护环保电池，充放电次数大于1000次，应急时间大于90分钟。

具有智能声光报警功能，应急转换时间快。

具有完善的自动检测功能。

采用万向灯头座，可随意调节灯头角度。

具有完善的电磁兼容和空载保护功能。

采用耐压、耐高温耐火导线和接线端子。

6）疏散指示灯及安全出口灯（A型灯具）

LED发光光源，寿命不小于100000小时

铝合金面框，表面喷塑处理

逆变器设有过充、过放电保护功能，带有试验按钮和充电、等待故障状态的指示灯

配有铬镍电池，循环充电次数不小于10000次

应急时间不小于90分钟

采用耐压、耐高温阻燃导线和接线端子

9）吸顶灯

采用冷扎拉伸成型底板，表面静电喷塑处理

不易碎透光罩，不变形、不退色，光线柔和均匀

拨转式灯罩卡件，维护简单快捷

底版与安装面之间设有密封圈，具有防虫功能

2.11.4电缆技术要求

1）电力电缆的制造、试验、包装、运输除应满足GB/DL/SDL/JB/JG有关规范标准及技术要求。

2）型式：

铜导体，（耐火）阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、（耐火）阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电力电缆、矿物绝缘电缆；铠装（耐火）阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

3）性能参数

额定电压(U0/U)：							0.6/1 kV（8.7/15 kV）

额定负荷时导体最高允许温度：			90℃

短路时导体最高允许温度：				250℃

阻燃/耐火性能：							A类/A类

截面：										(详见工程量清单)

芯数：										(详见工程量清单)

缆芯采用以下规定的色标加以标识：

A－黄   B－绿   C－红  N－黑  PE－黄绿相间

4）其它技术要求

各种型号、规格电缆同时须满足以下要求：

a）所有电缆材料、性能、参数均应满足有关电缆规范和标准的要求。

b）导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。

c）绝缘料采用交联聚乙烯料或聚氯乙烯，绝缘料从生产之日到使用不应超过半年。绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。各截面绝缘标称厚度见GB/T 12706，绝缘厚度平均值最小测量值应不小于标称值。

d）金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω.m㎡/m(20℃)，绕包连续均匀，平整光滑，没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面大于25m㎡（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。铜带的最小厚度应不小于标称值的 90%。

e）缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。成缆后外型应圆整。

f）隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

g）内衬层可以挤包或绕包。

h）铠装采用双层热镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%。

i）电缆不圆度应不大于10%。

j）外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。外护套通常为黑色/红色，但也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受 GB/T 3048. 10-2007规定的火花试验。

k）采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

l）电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200mm。

m）电缆、电线推荐品牌，相当于以下品牌的中等档次产品的技术规格和质量标准远东、昆仑、宝胜。

4.5电缆桥架（包含支吊架配件）技术要求

1）电缆桥架的制造、试验、包装、运输除应满足GB/DL/SDL/JB/JG有关规范标准及技术要求

2）热镀锌钢制电缆桥架为封闭式金属槽盒、有孔托盘型（带盖板）和梯级型（带盖板），托盘型底部通风孔面积不大于底部总面积的35%。

3）热镀锌钢制电缆桥架梯边必须为磙压成型，梯边上须有加强筋，以增加桥架承载力。

4）桥架之间连接采用单内侧连接方式，连接片须带有加强筋，增加桥架连接强度。

5）对于梯式桥架，横担须采用敞开式π型横担，避免热镀锌死角。

6）桥架与盖板须用旋转式锁扣连接，方便现场安装。

7）电缆桥架及支架产品应通过国家认可的质量检测机构检测与认证。

8）直通单件标准长度为2m。

9）除特别注明外，封闭式金属槽盒、电缆托盘、梯架材质应采用冷轧板，其材质应符合标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006中Q235A的要求。

10）封闭式金属槽盒、普通托盘和梯架、新型连接托盘和节能轻质高强托盘和梯架板材的最小允许厚度应分别符合CECS31:2006中表3.6.2-1~3所列数值。

11）电缆桥架主体荷载等级按CECS31:2006中表3.6.6规定进行分级，荷载等级为C级。桥架在承受额定均布荷载时的最大挠度与其跨距之比应不大于1/200，支架间距不大于2米。安装或检修可能有的附加集中荷载按900N考虑。

12）为了接地可靠，每个单件托盘或梯架之间采用截面不小于70mm２的接地软铜编织线连接。

13）电缆桥架应具有刚性好、耐腐、耐候性好等特点，以适用于户内外各种环境条件。热热镀锌钢质桥架的人工环境试验项目应按照CECS31:2006中表3.7.2的户内1类进行，不锈钢桥架的人工环境试验项目应按照CECS31:2006中表3.7.2的户内2类进行。热浸热镀锌的质量指标应符合下表规定：

热浸热镀锌技术质量指标

| 热镀锌厚度（附着量）平均值 | 桥 架 构 件 | ≥65μm(460g/㎡) |
| --- | --- | --- |
|  | 螺栓及杆件(直径≥10mm) | ≥54μm(380g/㎡) |
| 锌层附着力 | 划格法或锤击法试验，锌层应不剥离、不凸起 |  |
| 锌层均匀性 | 硫酸铜试验4次不应露铁 |  |
| 外 观 | 锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未热镀锌（直径2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑、螺栓连接件应能拧入 |  |

14）桥架表面应平整光洁，工作表面不应有损伤电缆绝缘层的毛刺锐边等缺陷。

15）桥架长度超过30m时，设有伸缩节，电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。伸缩节应有可靠的电气连接。

16）连接板、连接螺栓等受力附件，应与托盘、托臂等本体结构强度相适应。

17）电缆沟内的电缆架具体布置及制作安装应按相关技施图纸要求进行，电缆支架应采用50×5角钢或强度不低于此的型钢，制作完成后在厂内需经热热镀锌处理。

18）电缆桥架及支架、吊架结构，应满足强度、刚度及稳定性的要求。荷载等级按CECS31:2006第3.6.6规定进行分级，荷载等级为B级。在承受额定均布荷载时的最大挠度与其跨距之比应不大于1/200，水平和垂直敷设时支架间距不应大于2米。

19）所有钢制件均需经热热镀锌处理，电缆架构件的热热镀锌厚度不小于65μm，螺栓及杆件(直径≥10mm) 热热镀锌厚度不小于54μm。

20）桥架的安装支架基本要求

① 所有桥架的安装支架（包括支吊架、立柱及托臂等）均为钢质材料。各种型式支、吊架，应能承受桥架主体的额定均布荷载及其自重。

② 安装支架（包括支吊架、立柱及托臂等）应采用热浸热镀锌防腐处理，热镀锌厚度不小于65μm。所有支架及托臂应进行机加工并保证断面、开孔平整无毛刺，加工完成后进行酸洗之后方能进行防腐处理和热热镀锌。所有不锈钢桥架的连接螺栓材质应为不锈钢材质。

③ 所有立柱长度应根据桥架的布置图纸进行详细的统计设计，专业厂家应进行详细设计。立柱顶端装置的底座开有4个13*20的椭孔用于膨胀螺栓固定。

④ 所有桥架的托臂与立柱等的连接必须采用螺栓连接并具有上下调节的裕度。不得采用现场焊接方式。

2.11.7配电柜（箱）、控制柜设备安装、调试、验收技术要求

1）设备要求

a）柜（箱）本体外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损。柜（箱）内部检查：电器装置及元件、绝缘瓷件齐全，无损伤、裂纹等缺陷。

b）安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符，按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线，专用接线端子。箱内接线应整齐，满足设计要求及验收规范（GB50303）的规定。

2）作业条件

配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好；场地具备运输条件，保持道路平整畅通。

3）配电箱定位：根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况，按照箱的外形尺寸进行弹线定位。

4）基础型钢安装

a）按图纸要求预制加工基础型钢架，并做好防腐处理，按施工图纸所标位置，将预制好的基础型钢架放在预留铁件上，找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。

b）基础型钢接地：基础型钢安装完毕后，应将接地线与基础型钢的两端焊牢，焊接面为扁钢宽度的二倍，然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

5）配电柜（箱）安装

a）柜（箱）安装：应按施工图的布置，将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜（箱）进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决，但不可超过三片，并焊接牢固。成列柜（箱）各台就位后，应对柜的水平度及盘面偏差进行调整，应调整到符合施工规范的规定。

b）挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上，但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。

c）安装配电箱应预埋套箱，安装后面板应与墙面平。

d）柜（箱）调整结束后，应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。

e）柜（箱）接地：每台柜（箱）单独与基础型钢连接，可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结，并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

f）柜（箱）顶与母线进行连接，注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固，接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近，并注意相位正确。

g）控制回路检查：应检查线路是否因运输等因素而松脱，并逐一进行紧固，电器元件是否损坏。原则上柜（箱）控制线路在出厂时就进行了校验，不应对柜内线路私自进行调整，发现问题应与供应商联系。

h）控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线，最多不能超过两根，并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡，不准有断股。

6）柜（箱）试验调整

a）高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

b）试验内容：高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。

c）调整内容：过流继电器调整，时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

d）二次控制小线调整及模拟试验，将所有的接线端子螺丝再紧一次。

e）绝缘测试：用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻，电阻必须大于0.5MΩ。

f）二次小线回路如有晶体管，集成电路、电子元件时，应使用万用表测试回路是否接通。

g）接通临时的控制电源和操作电源；将柜（箱）内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉，接上临时电源。

h）模拟试验：按图纸要求，分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确无误，灵敏可靠。

i）拆除临时电源，将被拆除的电源线复位。

7）送电运行的条件

a）安装作业应全部完毕，质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格，并有试验报告单。

b）试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。

c）检查母线、设备上有无遗留下的杂物。

d）做好试运行的组织工作，明确试运行指挥人，操作人和监护人。

e）清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。

f）继电保护动作灵敏可靠，控制、连锁、信号等动作准确无误。

8）送电

a）由供电部门检查合格后，将电源送进建筑物内，经过验电、校相无误。

b）由安装单位合进线柜开关，检查PT柜上电压表三相是否电压正常。

c）合变压器柜开关，检查变压器是否有电。

d）合低压柜进线开关，查看电压表三相是否电压正常。

e）按以上顺序依次送电。

f）在低压联络柜内，在开关的上下侧（开关未合状态）进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V，用表的两个测针，分别接触两路的同相，此时电压表无读数，表示两路电同一相。用同样方法，检查其他两相。

g）验收：送电空载运行24h，无异常现象、办理验收手续，交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

4.6照明系统安装

1）照明系统安装工程包括本合同范围内照明箱、永久照明灯具安装；照明电缆电线及管路敷设等。包括正常照明系统以及应急照明系统。

2）照明系统的安装应符合施工安装图纸及GB50303、GB50148以及 GB50171的规定，确保接地可靠。

3）照明管路的埋设应符合施工安装图纸要求，埋设位置正确，电缆导管的弯曲半径符合规范要求。金属导管严禁对口熔焊连接、镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。金属导管按规范规定作防腐处理，所有管口应作保护。

4）配线前，应进行各回路的绝缘检查，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定，并作好记录。电线、电缆的回路标记、编号应清晰、准确。

5）检查、试验和验收。照明系统安装完毕后，应按供货商技术文件、施工安装图纸及GB50303、GB50259规定，并按本章相关条款要求，进行检查、试验和验收。

4.7电缆线路安装

1）在电缆敷设工程开始前，承包人应按施工图纸和供货商技术文件编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。

2）电缆管、支架的加工、安装；电缆敷设及电缆终端与接头制作除应满足施工安装图纸和GB50168规定外，还应严格按照供货商技术文件的要求进行。电缆桥架、支架的安装应固定牢固、美观整齐，全长应有良好的接地。

3）电缆敷设和配线应满足施工安装图纸及GB50168第5章的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和GB50168第5.1节的规定。

4）直埋电缆在直线段每隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩；直埋电缆及电缆埋管在回填前，应经隐蔽工程验收合格，并分层夯实。

5）电缆终端与接头制作应符合供货商技术文件及GB50168第6.2节的要求.

6）盘、柜安装及电气接线技术要求应遵守GB50171有关规定；导线及电气元件间连接应牢固可靠。

7）铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地点、接地方式进行可靠接地。

8）检查、试验和验收。电缆全部安装完成后，承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件及GB50168、GB50169的规定，并按本章相关条款要求进行检查、试验和验收。

4.10接地系统安装

1）承包人应按施工图纸的要求，负责设备接地及有关接地装置的敷设、连接以及接地体、接地连接件制作。接地体及接地连接件包括镀锌扁钢、铜排、铜铰线、铜覆钢材料、钢制接地端子等。具体敷设地点应与施工图纸相符。

2）承包人应按施工图纸及GB50169对接地的要求，在接地装置埋设部分隐蔽前，会同监理人共同检查所有接地装置的埋设质量，做好中间检查及验收记录。发现质量不合格的，承包人应进行修复，并经监理人确认合格签证后，才能进行后序工作。

3）承包人应按施工图纸要求，完成合同范围内电气设备、设备支架、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地以及金属结构、金属管路等接地的所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

4）承包人完成全部机电设备的接地连接后，应会同监理人按照施工安装图纸的接地要求，对全部设备的接地进行复查验收，并做好复查验收记录。

5）承包人应按施工安装图纸的要求，完成合同范围内独立避雷线以及屋顶避雷带的安装。

6）避雷带支架安装应位置准确，水平直线段间距均匀，弯曲段间距不大于0.5m，固定牢固。避雷带与引下线之间的连接应规范，且标识清楚。

7）承包人应负责对已完工的接地系统接地电阻等进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，则应报告监理人，并由监理人会同有关方面采取其他措施，直至满足施工安装图纸要求为止。承包人应按监理人的指示，提交“接地系统初步测试报告”。

8）检查、试验和验收。承包人在完成全厂接地系统施工后，应按照GB/T17949.1、DL/T475、GB50169的有关要求对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面测试，并负责整个接地系统的完善工作，以保证接地系统的安全性和可靠性。承包人应提交“全厂接地系统测试报告”，并按本章第相关条款要求，进行检查、试验和验收。

4.11电缆防火封堵

1）一般要求。防火封堵材料应符合现行行业标准GA161的要求，并具有防火消防产品准销证的产品。

2）电缆防火封堵施工。电缆防火封堵的涂料涂刷、有机堵料施工，以及电缆孔洞、电缆竖井、电缆沟、电缆桥架、电缆穿管和母线（槽）贯穿孔洞等的封堵应遵守施工安装图纸的要求及GB50168第7节的有关规定。

3）检查和验收。防火封堵完成后，应按GB50168的规定，按本章相关条款要求进行检查和验收，并必须有当地消防主管部门参加。

2.11.12电缆桥架（包含支吊架配件）安装

1）桥架之间连接采用单内侧连接方式，连接片须带有加强筋，增加桥架连接强度。

2）桥架与盖板须用旋转式锁扣连接，方便现场安装。

3）电缆桥架主体荷载等级按CECS31:2006中表3.6.6规定进行分级，荷载等级为C级。桥架在承受额定均布荷载时的最大挠度与其跨距之比应不大于1/200，水平和垂直敷设时支架间距不应大于2米。安装或检修可能有的附加集中荷载按900N考虑。

4）桥架长度超过30m时，设有伸缩节，电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。伸缩节应有可靠的电气连接。

5）所有桥架的安装支架（包括支吊架、立柱及托臂等）均为钢质材料。各种型式支、吊架，应能承受桥架主体的额定均布荷载及其自重。

6）安装支架（包括支吊架、立柱及托臂等）应采用热浸热镀锌防腐处理，热镀锌厚度不小于65μm。所有支架及托臂应进行机加工并保证断面、开孔平整无毛刺，加工完成后进行酸洗之后方能进行防腐处理和热热镀锌。所有不锈钢桥架的连接螺栓材质应为不锈钢材质。

7）所有立柱长度应根据桥架的布置图纸进行详细的统计设计，专业厂家应进行详细设计。立柱顶端装置的底座开有4个13*20的椭孔用于膨胀螺栓固定。

8）所有桥架的托臂与立柱等的连接必须采用螺栓连接并具有上下调节的裕度。不得采用现场焊接方式。

2.11.13电气管道、接地系统和电气设备安装预埋件的埋设

1）埋设范围

a）承包人应负责在其承包范围内的电气管道、接地系统和电气设备安装预埋件的埋设工作，包括(不限于)：

b）接地系统及全部固定件和连接辅助材料（主接地材料采用热镀锌扁钢，规格-40mmx4mm；人工接地体采用L50mmx5mm热镀锌角钢，单根长度2500mm；室外接地网热镀锌扁钢，规格-50mmx6mm；与枢纽主接地网连接采用热镀锌扁钢，规格-50mmx6mm）；

c）电缆井(沟)中为装设电缆、电缆架及明敷管道用的固定件；

d）电气设备安装所需的基础预埋件；

e）永久建筑物的照明设备、动力、控制和保护、通信、工业电视、火灾报警及消防控制等埋设件；

f）发包人和监理人指定埋设的电气管道及其它埋设件。

①　“埋设件”一词的定义是指埋入地下、水中和混凝土中或隐蔽在砌块墙、瓷砖墙及其他圬工墙内或背后的埋设材料。

②　承包人提供的各埋设件及固定件的材料规格，性能应严格地符合有关规范及施工详图的规定。

③　埋设的电气管道系统，应包括根据施工详图或发包人和监理人另作规定的所有埋设管道，接线盒以及用于照明、动力、控制和保护、通信、工业电视、火灾报警及消防控制等系统的这类材料。

④　埋设的接地系统，应包括施工详图或发包人和监理人另作规定的用于接地系统的所有铜绞线、扁钢、钢管、圆钢、接头、降阻剂及防腐剂等。

⑤　除本章规定的条款外，还应包括埋设所需的固定件和电气安装预埋件。

⑥　承包人除按施工详图完成上述埋设项目外，还应为其它承包人进行与本项目相关的施工提供方便。

2）电气管道的埋设

a）管道的埋设应按施工详图及说明规定，或者按监理人的批示执行。

b）承包人应把埋设的电气管路及埋设件的终端引出，以便将来安装后续工序的进行。在埋设的电气管道中，应穿以直径不小于2mm的热镀锌铁丝或钢丝，并露出管路的终端外。亦可按施工详图要求或发包人和监理人规定的其它方式引出终端。装设终端的位置和用何种方式保护终端，承包人自行确定，但应作出标记和记录，使延伸的后续工序能顺利进行。

c）全部管道应采用热热镀锌对缝焊接的硬质钢管，管道不能作为交流回路的导体使用，备用管道口应以木塞塞住。

d）金属管道线路上的预埋接头盒，应该按施工图所示，用钢板接线盒，在需要的情况下，则应设置大号的混凝土接头盒，通过接头盒又处于伸缩缝附近的管道应连接好，金属框架及盖板应接地。

e）承包人应严格按施工图施工，如果需要修改时，承包人应采取有效措施，以保证所有的变更与其它管道工作、建筑工作、上下水道工作、配管及建筑表面处理相协调，并保证将来管道延伸或更换时不相互干扰，承包人要求修改施工详图时，都须经发包人和监理人批准后才能实施，并应按发包人和监理人规定的方式作好更改的完整记录。

f）在整个施工期间，为了确保管道不受损坏并保证其畅通，承包人对管道系统应妥善加以保护，直至下一道后续工序开始之前。本标承包人应负责保证所埋设管道在施工期间的防锈及防阻塞，因承包人维护不当造成损失由承包人负责。

g）所有埋设管道，在埋入混凝土前和埋入之后，承包人均应作检查，以保证管道中穿设的电缆或电线不受损伤，一旦发现管道不能使用，承包人应及时向发包人和监理人报告，并由承包人负责更换，由此增加的费用应由承包人自理。

h）为支撑埋设管道，需用焊接固定时，不应烧伤管道内壁。

i）每个灯头盒都应加上盒盖，灯头盒应采用矩形或八角形，其支承表面应平整，以便于安装锁紧螺母或护口。

j）在建筑瓷砖上安装灯头盒或开关盒插座时，表面要美观，并尽量装在瓷砖板的中心。

k）如果埋设管道的终端是设置在将来要明装的管道盒或设备上时，承包人应用模板固定管道，以保证正确位置。

l）埋设管道穿过建筑物沉陷缝或伸缩缝时，应套一段内径不小于埋设管道外径2倍的钢管套。在套管与埋设管道接缝处，应缠以麻丝并充填沥青。套管与埋设管道套接总长度应不小于350mm。

m）管道敷设的全部临时固定件和技术性处理所需钢件及材料均应由承包人承担。

n）埋设管道的弯曲半径不得小于管道公称直径的10倍，弯头不应出现扭曲、凹瘪或压扁表面。

o）管道管口应封塞，以防止杂物进入，并应附有标签，标签上注明该管道的相应名称。

p）管道需要延伸联结时，宜采用圆锥管螺纹或套管焊联接，不得采用圆柱管螺纹和对接焊联接。

q）应采取适当措施固定埋设的管道、埋件，防止混凝土浇筑振捣时产生位移，混凝土表面的钢板、扁钢等埋件组件应与抹面平齐。

r）除上述规定外，所有管道和埋件的埋设应严格遵守相关规程规范的有关规定。

3）接地系统的埋设

a）整个接地系统应全部与电气连通，各部分接地装置须多点互相连接。

b）承包人应将埋设的接地装置按施工详图或发包人和监理人的要求引出至需要延伸连接及考虑将来发展需要的区域。当延续施工由其它承包人完成时，本标承包人应负责协调配合延续施工。

c）从埋设在混凝土、墙壁、地板、建筑物构件中的接地装置引出的连接头位置，应按施工图的规定或发包人和监理人的要求。

d）所有引出的预留连接的接地线，均应作好明显标记，采取妥善保护措施，防止锈蚀、机械损伤和覆埋。

e）接地系统的全部零件，除另有特殊规定外，均应与施工详图相符。

f）所有结构钢件及零杂钢件，包括玻璃幕墙钢构件、门槽、轨道、栏杆、楼梯，扶手、保护网和支架等其它金属件均应接地。

g）接地体经过结构伸缩缝时，应采取施工详图规定的专门措施，以免被混凝土应力损坏。

h）接地扁钢采用热热镀锌扁钢，采用电焊法连接；铜与铜、铜与钢接地体之间的连接采用熔焊工艺。

i）明敷的接地扁钢及其接头应涂上经过许可的防锈漆。

j）接地扁钢的焊缝长度应符合施工详图的要求和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的规定，焊缝处应刷干净，并涂上含锌漆或采取其他防腐措施。

k）铜绞线应采用《电工圆铜线》GB /T 3953-2009中的TYT型特硬圆铜线制造。铜线表面应光洁、无疤痕、裂纹，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。

l）标称直径2.0mm及以上铜单线20℃时的电阻率：不大于0.01777Ωm㎡/m。

m）在施工期间，应对接地装置埋设给予足够的重视和保护，特别是引出线应保护完好，由于承包人疏忽而造成的遗漏和损失，应立即修复至发包人和监理人满意为止。

n）接地装置的埋设施工应严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016规范和本技术规范的有关规定执行。

4）电气设备安装预埋件的埋设和明敷管道固定件的埋设

a）所有电气设备安装预埋件，应根据施工详图位置预留二期混凝土槽、孔和预埋钢板，以保证承担本项目机电设备安装的其它承包人顺利进行设备安装工作。

b）对预留的二期混凝土槽、孔，承包人应采用有效方式加以保护。

c）明敷管道固定件的预埋间距，应严格遵守相关规程规范的有关规定执行。

2.11.14现场检查、试验和验收

主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录，确认符合国家标准和当地标准规定，才能在施工中应用。

# 第六章  应答文件格式

## 一、价格文件

### （一）应答函及报价汇总表

#### 1.应答函

应答函（格式）

致：采购人

1. 我方已仔细研究了采购项目名称：，采购文件的全部内容，愿意以应答函附件所列报价，按合同约定完成采购文件规定的各项工作，质量标准达到采购文件要求。

2. 我方承诺在应答有效期内不修改、撤销应答文件。

3. 随同本应答函提交应答保证金一份（如有）。

4. 本应答有效期满足采购文件要求。

5. 如我方成交

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书约定的期限内与采购文件规定的主体签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向采购人所属合同签约主体递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成各项工作。

（4）我方同意应答人须知关于不退还应答保证金的规定。

（5）随同本应答函递交的应答函附表属于合同文件的组成部分。

6. 我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 我方承诺除已写明的商务、技术偏差外，我方完全响应合同条款的各项规定。

8. 我方完全理解并郑重承诺如下：

（1）不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等不正当手段谋取成交；

（2）不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取成交；

（3）不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

（4）不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评审工作的有关人员支付的任何费用；

（5）不以谋取非正当利益为目的，与参与采购、评审工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（6）不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

（7）不与采购人工作人员串通应答，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

（8）不以任何方式与其他应答人相互串通应答，不排挤其他应答人，不损害采购人或其他应答人的合法权益；

（9）不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

（10）参与招标采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

（11）我方已自行在中国裁判文书网查询确认、并承诺，我方、公司法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人），在本次应答截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

（12）承诺践诺，履行工程服务质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照采购文件、应答响应、承包合同的约定，提供满足技术规范要求的工程服务，保证服务质量。增强企业全员服务质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到工程建设的每一个环节和每一名员工。

（13）诚信至上，坚持诚实守信依法经营。依法依规参与招投标和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

（14）严格管理，强化履约过程质量控制。落实安全生产责任，推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行工程建设质量标准，从工程建设各个环节，实施全面的质量管控，不断提高工程建设质量。

（15）积极主动，大力提升服务水平。健全和完善工程质量追溯制度，对不合格事项实行有效追溯并及时整改，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好工程现场的人员管理、技术支持，加强信息跟踪和服务，提升用户满意度。

贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等生效法律文书认定我方是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我方是否违反承诺。如违反以上承诺，我方自愿接受贵公司依据有关规定对我方的处理（包括但不限于拒绝我方应答、取消成交资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

（16）我方承诺，我方及外购外协供应商（如有）将充分配合贵公司开展供应商资质能力核实工作，如我方或外购外协供应商（如有）未配合，或应答信息不真实准确，或经核实不具备生产应答产品所需的生产能力，我方同意被取消成交资格。同时如我方或外购外协供应商（如有）提供虚假应答信息，我方同意接受被纳入供应商不良行为处理的后果。

应答人：

单位地址：

法定代表人（单位负责人）或授权代表：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年月日

#### 附表1应答函价格表

应答函价格表

项目名称：

单位：万元人民币

| 报价次数 | 应答总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 第 次 | 金额（小写）：万元 |  |
|  | 大写： |  |

### （二）报价明细表

此处报价明细表为采购文件中的《报价文件》或《工程量清单》，应答人填写价格，检查无误后，将Excel版的文件拷入U盘递交。

## 二、商务文件

### （一）法定代表人（单位负责人）授权委托书（如谈判过程中应答人需授权代表全权处理所有应答、谈判、签约、执行等具体工作签字事宜的，需出具本委托书，否则无需出具。如法定代表人（单位负责人）应答，需出具法定代表人（单位负责人）身份证（扫描件））

### 1. 法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：（采购人）

_____________（应答人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：。

_____________（营业执照法定代表人（单位负责人））特授权________代表我方全权办理____________（项目名称）项目的应答、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在采购人或采购代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

授权人（法定代表人（单位负责人））签名（章）：_________

职务：________

应答人：盖章（单位公章）

XX 年 XX 月XX 日

注：1.法定代表人（单位负责人）授权委托书必须法定代表人（单位负责人）签名（章）且加盖公司公章，不得以任何其他印章代替。

2.若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。

3.提交的同时附法定代表人（单位负责人）身份证（扫描件）、被授权人身份证等有效身份证件（扫描件）。

### （二）商务偏差表

#### 1.商务偏差表

商务偏差表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 应答文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答人声明：针对本采购标的，除本表已列明偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照采购文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

### （三）应答保证保险（如有）

#### 1.应答保证保险格式（以应答保证保险的方式提交应答保证金的，提供应答保证保险电子保单或保单原件扫描件、保单查询途径。）

应答保证保险（责任要求）

应答人自行选择保险公司投保，约定由保险公司承担所承保应答人应答违约行为的赔偿。应答人须将保单递交给采购人，保单须包含以下内容或约定：

一、保险险种：应答保证保险

二、被保险人：XX

三、保险金额：应缴纳的应答保证金金额

四、绝对免赔额： 0元

五、保险期间：

【说明】保险期间须满足采购文件要求的应答有效期要求。

六、保单保费来源：保险公司必须核实保单保费是否从企业基本账户转出，请注明保单保费是否从应答人企业基本账户支付，未注明相关信息或注明保费未从应答人企业基本账户支付，视为提交的应答保证金无效。

（样例：本保单保费是从应答人企业基本账户支付。）

七、其他：保单上必须注明采购项目名称和采购编号。

八、特别约定：

（一）按照采购文件的规定，下列情形也属于本保单承保范围：

1.投保人在应答截止时间后撤销其应答文件、或主动对应答文件提出实质性修改；

2.投保人接到成交通知后，拒绝按采购文件的规定和应答文件的承诺签订合同；

3.投保人成交后不按照采购文件要求交纳履约保证金；

4.投保人与其他应答人相互串通应答、投保人有弄虚作假或其他应答违法行为的；

5.法律法规及采购文件规定的其他应当不予退还应答保证金情形的；

6.投保人未按采购文件约定及规定时限向被保险人支付采购代理服务费的。

（二）按年度投保应答保证保险的，提交应答文件的截止日期在保险期间内的属于保险人承保范围；提交应答文件的截止日期不在保险期限内的，不属于保险人承保范围。

（三）保险起保日前，投保人可自行办理批改或退保；保险起保日后，投保人须提交经被保险人书面盖章同意的证明材料后，保险公司方能办理批改或退保，如保险公司未按本条规定办理批改或退保的，保险公司承担由此带来的一切赔偿责任。

（四）发生保险事故时，由被保险人向保险公司报案并提供索赔材料，保险公司应在一个月内、无条件的向被保险人支付赔款，赔款金额为出险标包的保险金额总额；当年发生的索赔案件，保险人须在本自然年度内赔付至被保险人并结案；若投保人未缴纳保费，保险公司不得以投保人未缴纳保费拒绝支付赔款。

（五）发生保险事故后，被保险人索赔时，仅需提供以下材料：

1.《保险单》；

2.《索赔申请书》；

3.采购文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；

4.应答文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；

5.被保险人出具的保险事故发生的证明文件。

说明：以“应答保证保险”形式提交应答保证金的应答人，请在此处提供保单查询途径，未提供保单查询途径或提供途径应答人无法查询的，视为提交的应答保证金无效。

### （四）补充文件

#### 1.应答保证金（采购文件明确“无需递交应答保证金”的，无需提交应答保证金文件）

  - 汇款凭证

（以银行汇款方式提交应答保证金的，须提供银行回单电子版扫描件，不接受纸质汇款凭证）

（应附企业基本账户开户许可证扫描件或由应答人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件。）

##### 1.2 应答保证金银行保函格式（以银行保函的方式提交应答保证金的，须提供银行保函原件扫描件）

应答保证金银行保函（格式）

致：（采购人）

本保函作为			（应答人名称）对（采购人）关于项目名称：的应答邀请而提供的应答保函。

我们			（银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦在收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币			元的保证金：

（1）在提交应答文件截止时间后应答人撤销其应答文件的；

（2）成交人拒绝按采购文件的规定和应答文件的承诺签订合同的；

（3）成交人未按采购文件规定提交履约保证金的；

（4）在提交应答文件截止时间后主动对应答文件提出实质性修改的；

（5）应答人串通应答或有其他违法行为的；

同时，我行无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦在收到贵方提出的应答人未按照采购文件规定交纳采购代理服务费的书面通知，立即无追索地、按实际应支付的采购代理服务费金额向贵方支付保证金，该保证金最多不超过本保函第二段承诺的金额。

本保函自签发之日起生效，直至应答有效期满后止。如果贵方和应答人一致书面同意延长应答有效期的，则本保函有效期相应延长。

如果应答人成交，本保函将在上述期满后继续生效，直至应答人提供符合合同规定的履约保证金为止。

出函银行名称：（盖章）

负责人：（签字）

签发日期：XX 年 XX 月 XX 日

1.3应答保证金明细表

致：（采购人）

我公司承诺：以下账户为公司的基本账户，作为我公司应答保证金的付款账户和收款账户。信息真实、有效，如有不实之处，愿承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 信息 | 汇款单位填写信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开户名称 |  |
| 2 | 联 行 号 |  |
| 3 | 开 户 行 |  |
| 4 | 账 号 |  |
| 5 | 联 系 人 |  |
| 6 | 联系电话 |  |
| 7 | 邮 箱 |  |

公司名称（盖章）：

年  月  日

为确保应答保证金及时准确退还，使用银行转账形式递交保证金的供应商须填写《应答保证金明细表》（盖章版及可编辑版）。

#### 2.应答人基本情况表

应答人基本情况表1

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 企业资质等级 |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 员工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 |  |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| 单位概况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应答人基本情况表2

| 股东或上级管理单位名称 | 出资金额 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| 股东1 | …… | …… |

如应答人为企业单位应提供其股东（企业或自然人）名称及详细出资情况，并提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询的截图；如应答人为事业单位应提供上级管理单位名称及详细出资情况；对提供虚假信息的应答人，将取消其成交候选人或成交人资格，并判定为虚假应答。

#### 3.企业法人营业执照（或事业单位法人证书或其他组织登记证书）副本（扫描件）

企业法人营业执照（或事业单位法人证书或其他组织登记证书）副本（扫描件）

（此处粘帖应答人企业法人营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织登记证书副本扫描件）
4.有效的税务登记证明（扫描件）

有效的税务登记证明（扫描件）

（此处粘帖应答人有效的税务登记证明扫描件，如应答人提供的是“三证合一”“五证合一”等“多证合一”后的营业执照副本扫描件，可不提供税务登记证）

#### 5.符合采购文件应答人资格要求的证明文件

##### 5.1符合第一章应答人资格要求的证明文件

（附证明文件扫描件，例如企业资质等级证书等）

采购文件（采购公告附表中的专用资格要求）要求的资质证书等事项：

（1）若发证机构针对证书中载明的专业、范围、等级、有效期等内容发布变更公告或通知，对应答人所持证书的效力、有效期等产生影响时，应答人应在提交资质证书的同时附变更公告或通知等证明材料，否则，采购人有权否决其应答。

（2）若受国家政策影响，资质类别、等级等有精简或归并变化的，且变化后的资质证书按照国家规定能涵盖采购文件要求的，应答人可提供新的资质证书，应答人应在提交资质证书的同时附变更公告或通知等证明材料，否则，采购人有权否决其应答。

##### 5.2应答人自述响应表

采购文件《第二章应答人须知》“第6.5.2应答人不得存在下列情形之一”，请应答人按照采购文件要求对照查找下述情形是否存在，并填写下表。

针对本采购标的，我们承诺下表内容真实，若此处提供虚假信息，我们接受采购人给予的虚假应答的处理。

| 序号 | 自述情况 | 不存在 | 存在（情况说明） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位） |  |  |  |
| 2 | 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性 |  |  |  |
| 3 | 在应答截止日前三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |  |  |  |
| 填表说明：1.如应答人不存在自述所列情况，在“不存在”一栏中打勾，如存在上述情形，则在对应“存在”第一列中打勾，并在其后填写详细情况说明。 2.若应答人在上表中自述有“存在”的情况，可能导致本次项目应答的否决。 |  |  |  |  |

##### 5.3应答人查询响应表

针对本采购标的，我们承诺下列查询结果真实，若此处提供虚假信息，我们接受采购人给予的虚假应答的处理。

| 序号 | 应答人查询情况 | 查询网站及网址 | 网站查询结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同一采购项目中，与其他应答人的法定代表人或单位负责人为同一人。 |  |  |  |
| 2 | 同一采购项目中，与其他应答人存在控股、管理关系。 |  |  |  |
| 3 | 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。 |  |  |  |
| 4 | 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |  |  |
| 5 | 被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的。 |  |  |  |
| 6 | 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。 |  |  |  |
| 7 | 本单位、本单位法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人）在应答截止日前三年内存在行贿犯罪记录 |  |  |  |
| 填表说明： 1.请应答人根据实际情况据实填写； 2.请在“查询网站及网址”处写明查询来源(如有)；在“网站查询结果”处简要写明查询结果（填写“存在”或者“不存在”）； 3.查询网站自动生成的报告或截图按照上表顺序依次附后。 |  |  |  |  |

##### 5.4查询报告及截图

应答人需提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站查询并生成报告或打印截图（查询日期应在应答截止日前7天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版）。（无法在此系统查询到的应答人（如律师事务所）无需提供）

“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）生成的报告截图，应包含报告首页、营业执照信息、股东及出资信息、行政处罚信息、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“清算信息”的查询结果。

“信用中国”网站下载的信用信用信息报告截图，应包括报告首页、行政管理信息中的全部行政处罚、严重失信信息、经营（活动）异常名录（状态）信息。

6.企业名称变更（如有，凡资格业绩等证明文件中的公司名称与应答人名称不一致的，应提供应答人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的‘名称变更证明’等相关证明材料）

#### 7.公章对投标专用章授权书（应答文件中使用投标专用章的，应附公章对投标专用章授权书，否则无需提交）

公章对投标专用章授权书

致：采购人

很荣幸能参与XX项目，采购编号:XX的应答。

我代表公司(应答人），在此作如下说明：

在此次应答中，所用“投标专用章”与我方公章具有同等的效力。特此说明。

应答人名称：盖章（盖单位公章）

日期：年月日

应答人单位公章                                     应答人投标专用章

印模                                              印模

8. 总公司对分公司的授权书（如有）

此处应附： 若应答人为分公司，应出具总公司对分公司的有效授权，明确表示总公司同意分公司参与本项目的应答，并在应答和合同执行中提供人力、物力、资金等各方面的支持。

9.财务状况

| 年份 财务指标 |  | XX年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 |  |
| 2 | 负债总额 |  |
|  | 资产总额 |  |
|  | 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％ |  |
| 3 | 流动资产 |  |
|  | 流动负债 |  |
|  | 流动比率＝流动资产/流动负债 |  |
|  | 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债 |  |
| 4 | 营业利润 |  |
|  | 营业收入净额 |  |
|  | 营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％ |  |
| 5 | 净利润 |  |
|  | 平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2 |  |
|  | 净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％ |  |
| 填写说明：应答人需根据第二章应答人须知前附表第3.5.4条规定的年份提供经有资质的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（如应答人为财政拨款的科研事业单位、高校的，可提供经本单位审计的财务会计报表），近年财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注。 |  |  |

10.三标认证情况

请提供应答人有效的ISO9000系列质量保证体系、ISO14000系列环境管理体系、GB/T28000系列职业健康安全管理体系认证证书复印件及说明。

11.采购文件“应答人须知前附表附件 商务评分标准”涉及的支撑材料

- 技术文件

### （一）技术偏差表

#### 1.技术偏差表

技术偏差表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 应答文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答人声明：针对本采购标的，除本表已列明偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部技术条件，并承诺按照采购文件规定的技术条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

### （二）专项应答文件

#### 1.企业名称变更

（如有，凡资格业绩等证明文件中的公司名称与应答人名称不一致的，应提供应答人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的‘名称变更证明’等相关证明材料）

#### 2.业绩文件

近年完成的类似项目情况表

| 项目法人 （服务对象单位名称） | 项目名称 | 项目规模 | 服务范围 | 服务期间 年 月至 年 月 | 项目目前进度 | 服务人员人数（高峰/平均） | 建设单位联系人及电话 （服务对象联系信息） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制说明：

1.应答人须按照应答人须知前附表提交业绩证明材料，证明材料须提供合同关键页（包括合同封面、签署页，项目规模、价格等内容）；上述内容必须涵盖第一章采购公告专用资格要求和应答人须知前附表附件一技术评分标准所注明的业绩要求的所有信息，不需提供整个合同文本，信息不全的证明材料不予认可。

2.应对业绩证明材料进行编号，且与该表格对应业绩的序号一致，并按顺序编制，即对应序号1的业绩的所用证明材料编号全部为1，然后制作序号2的业绩的证明材料，以此类推。

3. 劳务分包性质的业绩不作为采购文件要求的有效业绩。

#### 3.项目团队情况

表1 拟委任的主要人员汇总表

| 层级 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1.应提供本表涉及的主要人员相关证明材料，如职称证明、资格证书等;

2.“层级”处填写项目负责人或其他主要人员。

表2主要人员简历表

| 层级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| 学历 |  | 参加工作时间 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 项目起止时间 |  | 担负的技术职务 |  | 获奖情况 |  |

注：1.项目情况证明文件仅提供合同等业绩证明文件中能体现第一章专用资格要和应答人须知前附表附件（1）技术评分标准的所有要素点（含项目规模等）的关键页即可，信息不全的证明材料不予认可。

2.“层级”处填写项目负责人或其他主要人员。

。

#### 4.对项目的理解(如有，格式自拟)

#### 5.工作规划描述(如有，格式自拟)

#### 6.履约能力及质量保证措施(如有，格式自拟)

#### 7.服务承诺(如有，格式自拟)

#### 8.实施方案

8.1施工方案与技术措施：应答人应从管理的组织的合理性、可操作性，对重点、难点的分析及对策，工作标准、服务保障承诺、工作程序，执行的制度、标准，应急措施等方面，按服务范围和技术规范的要求编制；

8.2质量管理体系与措施：从服务质量标准、服务保障承诺及质量管理保证措施等方面进行编制；

8.3安全管理体系及措施：从安全管理目标、安全职责及保证措施等方面进行编制；

8.4环境保护管理体系及措施：从环境保护管理目标、管理职责及保证措施等方面进行编制；

8.5工作进度计划及保证措施：从工作进度安排、进度保证措施等方面进行编制；

8.6资源配备计划；

8.7应急措施；

8.8其他主要人员；

8.9其他。

#### 9.图纸（如有）

#### 10.采购标准和要求前附表技术要点响应情况（如有）

注：技术要点是评标阶段的主要的技术评审项，应答文件应针对技术要点作出明确的响应，包括但不限于方案、措施、规格型号、特征描述等，不可简单描写为“响应”或“完全响应”等。

#### 11.采购文件“第四章采购标准和要求”规定的其他应提交的文件（如有）