吉林大学南岭校区学生宿舍甲、工学工程化基地楼、超分子科技大楼地质勘察

钻探劳务服务询比采购公告

发布单位:工程勘察院 发布日期: 2026年03月13日

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，地质勘察公司拟对“吉林大学南岭校区学生宿舍甲、工学工程化基地楼、超分子科技大楼地质勘察”钻探劳务分包服务进行询比采购，遴选一家工程勘察院入围的合格供应商进行钻探劳务分包工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。

1、公告时间

2026年03月13日至03月18日。

2、采购内容

“吉林大学南岭校区学生宿舍甲、工学工程化基地楼、超分子科技大楼地质勘察”钻探劳务分包。预计孔深15-35m，总工作量约2000m，主要开展现场钻探、原位试验，配合地质人员现场作业等工作。

3、取费方式

钻探按每米固定综合单价取费，综合单价包含：钻探材料费、人工费、进退场费、设备维修费、原位试验费、测试钻孔配合费、管理费、利润、税金等全部费用。最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过44.00万元。

4、资格要求

①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业执照业务范围包含建筑工程劳务相关内容，并在人员、设备、资金等方面均具有相应作业能力。

②近3年类似业绩不少于3项。

③供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。

④具有钻探劳务资质。

5、质量要求

钻探及原位试验质量应满足

《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）；

《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019；

《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013；

《岩土工程勘察安全标准》GB/T 50585-2019；

《工程勘察通用规范》GB 55017-2021；

《工程测量通用规范》GB 55018-2021；

《工程地质钻探规程》DZ/T 0017-2023

《钻孔任务书》相关要求。

6、工期要求

计划工期15~20天。

7、采购资料领取方式

现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）

8、报名所需材料及报名方式

报名时间：2026年03月13日9时整至03月18日9时整。

报名材料：报价函(盖企业鲜章)、营业执照、资质证书（劳务类工程钻探）。

报名方式：将纸质版材料于2026年03月18日9时前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）

联系人：于先生，联系电话：15948057715

审核时间：2026年03月18日9时整至03月18日11时整

9、评审方式及合同签订

中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展劳务服务工作。

10、联系方式

联系人：于先生  联系电话：15948057715

中水东北勘测设计研究有限责任公司

2026年03月13日