甘肃玉门抽水蓄能电站施工期地质预报和地质灾害排查服务

2026年至2028年外业成果验证服务询比采购公告

发布单位:工程勘察院 发布日期: 2026 年05月19日

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，地质勘察公司拟对“甘肃玉门抽水蓄能电站施工期地质预报和地质灾害排查服务2026年至2028年外业成果验证服务”进行询比采购，遴选一家工程勘察院入围的合格供应商进行服务分包工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。

1、公告时间：2026年05月19日至2026年05月25日

2、采购内容：甘肃玉门抽水蓄能电站施工期地质预报和地质灾害排查服务技术服务2026年至2028年外业成果验证服务，项目该项目包含地质预报及地质灾害隐患排查、评估。

①本次采购主要工作内容为对多条已进行地质预报的洞室，我公司完成地质预报并提交地质预报报告后，由服务单位对地质预报成果进行洞内验证、地质素描。频次为所有已开工的洞室，每条洞室每天一次。目前已开工洞室为11条，项目预计施工洞室条数为26条。

②根据我公司已经出据的排查、评估报告中的结论。对地质灾害隐患排查、评估出现隐患点的部位，进行巡视并记录变化情况。频次为每周5次，各隐患点位置覆盖整个施工场区。

3、取费方式：

（1）采用总价包干进行取费，合同总价不超过97.5万元，此费用包含乙方往返工地现场交通费、住宿费、工地现场食宿、意外人身保险、劳动防护用品等一切费用，我公司不再承担任何费用。

（2）本合同所列全部费用皆按增值税税率6%计算，乙方需按此税率开具增值税专用发票，如增值税专用发票税率低于6%，则在含税总价中扣除相应税率差价。

4、资格要求

（1）供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业执照业务范围包含相关内容，并在人员、设备、资金等方面均具有相应作业能力。

（2）近3年类似业绩不少于3项。

（3）供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。

（4）供应商应具备地质灾害危险性评估资质。

5、质量要求

按相关规程规范及采购方工作大纲要求执行。

主要规范包括：

《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

《地质灾害风险调查评价规范》（DZ/T 0438-2023）；

《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）

《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》（DZ/T 0261-2014）

《地质灾害排查规范）（DZ/T 0284-2015）

《水电水利地下工程地质超前预报技术规程》（DL/T 5783-2019）

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013 ）

6、工期要求

预计服务周期为2026年7月1日至2028年12月31日（具体视现场进展情况和工作需要确定）。

7、采购资料领取方式

领取方式：现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]

8、报名所需材料及报名方式

报名时间：2026年 05 月 19日 9 时整至 05月 25日 9 时整。

报名材料：报价函（见附件1）(盖企业鲜章)

报名方式：将纸质版材料于05月25日前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）

联系人：于翼嘉，联系电话：15948057715

审核时间：2026 年 05 月 25 日 9 时整至 05 月 25 日 11 时整

9、评审方式及合同签订

中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展施工劳务服务工作。

10、联系方式

联系人：于翼嘉  联系电话：15948057715

中水东北勘测设计研究有限责任公司

2026年05月19日

附件1

技术劳务服务询价复函

中水东北勘测设计研究有限责任公司：

贵公司甘肃玉门抽水蓄能电站施工期地质预报和地质灾害排查服务2026年至2028年外业成果验证服务询价已收悉，针对该项目工作内容，经我公司慎重研究，拟响应贵公司的询价，报价如下：

外业成果验证服务报价表

| 类别 | 综合价格 |
| --- | --- |
| 2026年至2028年外业成果验证服务 |  |

注：报价合同执行时间为2026年7月1日至2028年12月31日

单位名称：