大雅河抽水蓄能电站施工图阶段补充工程地质勘察
上水库修路搬迁和供水劳务分包服务询比采购公告
发布单位:工程勘察院 发布日期: 2026年6月5日
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟对大雅河抽水蓄能电站施工图阶段补充工程地质勘察上水库修路搬迁和供水服务进行询比采购，遴选工程勘察院入围的合格供应商进行修路搬迁和供水分包服务工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。
1.公告时间
 2026年6月5日至6月10日。
2.采购内容
大雅河抽水蓄能电站施工图阶段补充工程地质勘察上水库修路搬迁和供水劳务分包服务主要工作内容包括上水库5个钻孔的进场路和钻孔孔间路修建、设备搬迁和钻探供水作业。具体工作量：每个钻孔搬迁3天、5个钻孔修路搬迁约15天；每个钻孔用水约35车，每车10m³水，5个钻孔需供水175车。
3.取费方式
修路搬迁按天以固定综合单价取费、供水按车以固定综合单价取费，综合单价包含：修路费、搬迁费、机械费、油料费、材料费、设备进退场费、设备维修费、人工费、水费、供水车费、配合甲方开展现场工作、技术管理、利润、税金等全部费用。最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过15万元。
4.资格要求
①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业执照业务范围包含钻探作业类相关内容，并在人员、设备、资金等方面均具有相应作业能力。
     ②具有工程施工劳务类资质。
③近3年类似业绩不少于3项。
④供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。
5.质量要求
按合同约定及指定修路搬迁路线进行现场作业，保证钻探设备平稳通过、安全作业；供水满足现场钻探进度要求。
6.工期要求
计划工期30天。
7.采购资料领取方式
现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]。
8.报名方式
报名时间：2026年6月5日9时整至6月10日9时整。
报名方式：将纸质版材料于6月10日9时前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）
联系人：刘先生  联系电话：0431-80598162
审核时间：2026年6月10日9时整至6月10日11时整
9.报名所需资料
报价函（盖企业鲜章）。
10.评审方式及合同签订
中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展服务工作。
11.联系方式
联系人：刘先生 联系电话：0431-80598162
中水东北勘测设计研究有限责任公司
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