嫩江晨光500MW风力发电项目钻探劳务分包服务
询比采购公告
发布单位：工程勘察院 发布日期：2026年9月24日
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟对“嫩江晨光500MW风力发电项目钻探劳务分包服务”进行询比采购，遴选工程勘察院入围的合格供应商进行钻探劳务分包服务工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。
1、公告时间
2026年9月24日至9月30日。
2、采购内容
嫩江晨光500MW风力发电项目钻探劳务分包服务主要工作内容包括钻探、孔内原位试验等，钻探工作量预计约3800m。
3、 取费方式
钻探按每米固定综合单价取费，综合单价包含：钻探材料费、人工费、进退场费、设备维修费、原位试验费、测试钻孔配合费、搬迁费、供水费、管理费、利润、税金等全部费用。最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过98万元。
4、资格要求
①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照营业执照业务范围包含钻探作业类相关内容，并在人员、设备、资金等方面均具有相应作业能力。
②具有工程勘察劳务类资质。
③近3年类似业绩不少于3项。
④供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。
5、质量要求
钻探及原位试验质量应满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《工程勘察通用规范》GB55017-2021、《陆上风电场工程地质勘察规范》（NB/T31030-2022）、《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）及《钻孔任务书》相关要求。高
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6、工期要求
计划工期90天。
7、 采购资料领取方式
领取方式：现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]
8、报名方式
报名时间：2026年9月24日9时整至9月30日 9 时整
报名方式：将纸质版材料于9月30日9时前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）。
联系人：刘先生，联系电话：16643414321
审核时间：2026年9月30日9时整至9月30日11时整
9、报名所需资料
报价函（盖企业鲜章）。
10、评审方式及合同签订
中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展施工劳务服务工作。
[bookmark: _GoBack]11、联系方式
联系人：刘先生  联系电话：16643414321



中水东北勘测设计研究有限责任公司
                                  2026年9月24日


